Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2023 № 311

г.Старая Русса

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального образования город Старая Русса «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Старая Русса                                     на 2018-2024 годы»

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВ-ЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную Программу муниципального образования город Старая Русса «Формирование современной городской среды на тер-ритории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 го-ды»  (далее Программа), утвержденную постановлением Администрации му-ниципального района от 22.12.2017 № 2760, следующие изменения:

1.1.Изложить пункт 1.1. раздела 3 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы» паспорта Программы в редакции:

| « | 1.1. | Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД на территории муниципального образования г. Старая Русса, шт. | 7 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 10 | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2.Изложить раздел 5 «Объемы и источники финансирования Прог-раммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта Программы в редакции:

| « | год | источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет муници-паль- ного района | бюджет города Старая Русса | бюд-жеты посе-лений | внебюд-жетные средства | всего |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | 2018 | 5425,675 | 9425,95 | - | 3834,901 | - | 740,975 | 19427,501 |  |
|  | 2019 | 50507,349 | 16404,347 | - | 5244,104 | - | 964,006 | 73119,806 |  |
|  | 2020 | 483,867 | 15645,033 | - | 4831,00 | - | 1089,723 | 22049,623 |  |
|  | 2021 | 5432,165 | 63 973,339 | - | 3601,376 | - | 1180,57 | 74187,45 |  |
|  | 2022 | 440,064 | 14228,732 | - | 3690,0 | - | 594,966 | 18953,762 |  |
|  | 2023 | 428,7 | 13859,9 | - | 10572,2 | - | 917,1 | 25777,9 |  |
|  | 2024 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Всего | 62717,820 | 133537,301 | - | 31773,581 | - | 5487,340 | 233516,042 | »; |

1.3.Дополнить Перечень дворовых территорий, подлежащих благоуст-ройству, раздела 6 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы пунктом 54 следующего содержания:

| « | 54 | г. Старая Русса, ул. Красных Зорь, д.8 | 2023 | »; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.4.Изложить мероприятия Программы «Формирование современной городской среды муниципального образо-вания город Старая Русса на 2018-2024 годы» в редакции:

| « | № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |  |
|  | 1. | Задача 1. Благоустройство территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования город Старая Русса 2,4,5,6 |  | комитет, управляющие компании | 2018- 2022 годы | 1 | феде-ральный бюджет | 3321,548 | 6732,20 | 6726,469 | 8219,985 | 4155,248 | 6405,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1915,874 | 208,244 | 208,035 | 254,226 | 128,513 | 198,1 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 1431,350 | 1735,211 | 2256,201 | 2118,553 | 1070,940 | 1650,8 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники | 740,975 | 964,006 | 1089,723 | 1180,565 | 594,966 | 917,1 |  | - |  |
|  | 1.1.1 | Проверка сметной документации |  | комитет | 2019, 2020 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | - | 96,401 | 186,20 | - | - | - |  | - |  |
|  | 1.2. | Благоустройство территории стелы «Город воинской славы» (по проекту «Устройство площадки для установки памятной стелы «Город воинской славы» по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса ул. Минеральная (сквер около завода «Старорусприбор»)) |  | комитет, МБУ «Административ-ное управление городским хозяйством» | 2018 год | 2 | федераль-ный бюджет | 5391,367 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3078,289 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 2117,414 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | 1.3. | Благоустройство территории «Сказочное королевство» в парке «Победы» |  | комитет, МБУ «Административ-ное управление городским хозяйством» | 2019 год | 2 | федераль-ный бюджет | - | 9671,727 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 299,104 | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | 2492,713 | - | - | - | - |  | - |  |
|  | 1.4. | Благоустройство парка «55-летия Победы» |  | комитет, МБУ «Административ-ное управление городским хозяйством» | 2020 год | 2 | федераль-ный бюджет | - | - | 8918,564 | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 275,832 | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | - | 2298,599 | - | - | - |  | - |  |
|  | 1.4.1. | Проверка сметной документации |  | комитет | 2020 год | 1 | бюджет города Старая Русса | - | - | 90,0 | - | - | - |  | - |  |
|  | 1.5. | Берегоукрепление наб. Рыбаков с обустройством смотровых площадок и спусков к воде (корректура) |  | МБУ «Административ-ное управление городским хозяйством» | 2019 год | 2 | бюджет города Старая Русса | - | 919,816 | - | - | - | - |  | - |  |
|  | 1.6. | Благоустройство общественной территории по адресу: город Старая Русса, ул. Яковлева, з/у 7П (территория возле многоквартирных домов №№3а, 5а и 7а по ул. Яковлева в г. Старая Русса) |  | комитет, МБУ «Администра-тивное управление городским хозяйством» | 2020- 2021 годы | 2 | федераль-ный бюджет | - | - | - | 5753,354 | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 177,934 | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | - | - | 1482,823 | - | - |  | - |  |
|  | 1.7. | Приобретение МАФов, установка брендбука |  | комитет, МБУ «Админист-ративное управление городским хозяйством» | 2021-2024 год | 2 | федераль-ный бюджет | - | - | - | 212,007 | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 6,557 | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | - | - | 54,641 | - | - |  | - |  |
|  | 1.8. | Благоустройство общественной территории по адресу: город Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, з/у П (территория возле многоквартирных домов №№, 55,59 по ул. Якутских Стрелков в г. Старая Русса) |  | комитет, МБУ «Админист-ративное управление городским хозяйством» | 2022 год | 2 | федераль-ный бюджет | - | - | - | - | 10073,5 | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | 311,5 | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | - | - | - | 2619,1 | - |  | - |  |
|  | 1.9. | Благоустройство общественной территории по адресу: город Старая Русса, парк Победы з/у 1П | комитет, МБУ «Админист-ративное управление городским хозяйством |  | 2023 год | 2 | федераль-ный бюджет | - | - | - | - | - | 7454,9 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 230,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса |  |  |  |  |  | 1921,4 |  |  |  |
|  | 2. | Задача 2. Обустройство городских парков и скверов на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Обустройство парка «Победы» |  | МБУ «Административ-ное управление городским хозяйством» | 2018 год | 1 | федераль-ный бюджет | 713,035 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 431,512 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 286,137 | - | - | - | - | - |  | - |  |
|  | 3. | Задача 3. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | «Возрождение исторического облика города Старая Русса» «Башня водонапорная, 1908-1909 г.г.» |  | комитет, МБУ «Административ-ное управление городским хозяйством» | 2019 год | 1 | областной бюджет | - | 50000,0 | - | - | - | - |  | - |  |
|  | 3.2. | Благоустройство наб. Достоевского (Рыбаков) с частичным берегоукреплением |  | комитет, МБУ «Администра-тивное управление городским хозяйством» | 2020- 2021 годы | 1 | федераль-ный бюджет | - | - | - | 50000,00 | - | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | 5000,00 | - | - |  |  |  |
|  | 3.3. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство общественной территории «Царицынский источник» |  | комитет | 2023 год | 1 | бюджет города | - | - | - | - | - | 7000,00 |  | - |  |
|  | 4. | Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, заинтересованных организаций в реализацию проектов благоустройства города Старая Русса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Проведение мероприятий по вовлечению населения в реализацию проектов благоустройства города Старая Русса |  | комитет | 2022- 2024 годы | 1, 2 | внебюд-жетные источники | - | - | - | - | - | - |  | - |  |

<1> - субсидии на проведение благоустройства дворовых территорий МКД предоставляются организациям, осуществляющим управление МКД, согласно Перечню МКД для проведения благоустройства дворовых территорий.

1.5.Изложить Перечень МКД для проведения благоустройства дворовых территорий в 2022 году в редакции:

|  | « | № п/п | Адрес МКД | Управляющая организация | Общая стоимость благоуст-ройства дворовых территорий (рубли) | Федеральный бюджет и областной бюджет (рубли) | Бюджет города Старая Русса (рубли) | Внебюд-жетные источники |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, д. 4 | ООО «Доверие» | 415052,40 | 298837,73 | 74709,43 | 41505,24 |  |  |
|  |  | 2. | г. Старая Русса, ул. Поперечная, д. 39 | ООО «Жилсервис и К» | 1592943,6 | 1146919,39 | 286729,85 | 159294,36 |  |  |
|  |  | 3. | г. Старая Русса, мкр.Городок, д.15 |  | 1418487,60 | 1021311,07 | 255327,77 | 141848,76 |  |  |
|  |  | 4. | г. Старая Русса, ул. Александровская, д. 33 | ООО «Кедр» | 1371501,60 | 987481,15 | 246870,29 | 137150,16 |  |  |
|  |  | 5. | г. Старая Русса, ул. Александровская, д. 31 | ООО «РОС» | 1151682,0 | 829211,04 | 207302,76 | 115168,20 |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  | 5949667,20 | 4283760,38 | 1070940,10 | 594966,72 |  |  |

<3> формируется согласно протоколу заседания общественной комиссии, регламент работы которой утвержден постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2017 № 336.»;

1.6.Изложить Перечень МКД для проведения благоустройства дворовых территорий в 2023 году в редакции:

| « | № п/п | Адрес МКД | Управляющая организация | Общая стоимость благоустройст-ва дворовых территорий (рубли) | Федераль-ный бюджет (рубли) | Област-ной бюд-жет (рубли) | Бюджет города Старая Русса (рубли) | Внебюд-жетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Дворовая территория: ул. Дзержинского, д.26 | ООО «Р.О.С.» | 1788328,80 | 1248968,81 | 38627,93 | 321899,18 | 178832,88 |  |
|  | 2. | Дворовая территория: ул. Латышских Гвардейцев, д.19 | ООО «Р.О.С.» | 1170586,80 | 817537,80 | 25284,70 | 210705,62 | 117058,68 |  |
|  | 3. | Дворовая территория: ул. Красных Зорь, д.8 | ООО «Жилсервис и К» | 917100,67 | 640503,09 | 19809,39 | 165078,12 | 91710,07 |  |
|  | 4. | Дворовая территория: ул. Воскресенская, д.2/1 | ООО «Доверие» | 1571376,00 | 1097448,97 | 33941,75 | 282847,68 | 157137,60 |  |
|  | 5. | Дворовая территория: ул.Некрасова, д.23 | ООО «Доверие» | 1208803,20 | 844228,13 | 26110,17 | 217584,58 | 120880,32 |  |
|  | 6. | Дворовая территория: ул. Дзержинского, д.28 | ООО «Наш дом» | 1117160,40 | 780224,81 | 24130,68 | 201088,87 | 111716,04 |  |
|  | 7. | Дворовая территория: ул. Гостинодворская, д.22 | ООО «Кедр» | 1397650,80 | 976119,31 | 30189,27 | 251577,14 | 139765,08 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 9171006,67 | 6405124,80 | 198093,88 | 1650781,20 | 917100,67 |  |

<3> формируется согласно протоколу заседания общественной комиссии, регламент работы которой утвержден постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2017 № 336.».

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информа-ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района          Е.Л. Комарова