Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  12.05.2020 № 716

г.Старая Русса

О внесении изменений в постановление                                                        Администрации муниципального района от 22.12.2017 № 2760

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВ-ЛЯЕТ:

1.Внести изменения в наименование, пункт 1 постановления Админи-страции муниципального района от 22.12.2017 № 2760 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса  «Формирование современной городской среды на территории муни-            ципального образования город Старая Русса на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная Программа), заменив цифру «…2022…» на «…2024…».

2.Внести изменения в муниципальную Программу, утверждённую пос-тановлением Администрации муниципального района от 22.12.2017 № 270, изложив её в новой прилагаемой редакции.

3.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального  рай-она и на официальном сайте Администрации муниципального района в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района            А.Р. Розбаум

hh. УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района от 12.05.2020_№ 716

Муниципальная Программа муниципального образования город Старая Русса «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы»

Паспорт муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Старая Русса

на 2018-2024 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной Программы:

Администрация Старорусского муниципального района в лице коми-тета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администра-ции Старорусского муниципального района (далее – комитет по строите-льству и ЖКХ).

2.Соисполнители муниципальной Программы:

муниципальное бюджетное учреждение «Административное управ-ление городским хозяйством» (далее - МБУ «Административное управление городским хозяйством»).

3.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы:

| № п/п | цели, задачи муниципальной Программы, наименование и единица измерения целевого показателя | значения целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территории, создание привлекательной городской среды, способствующей комплексному развитию муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Развитие территории города Старая Русса на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1. Количество благоустроенных дворовых территорий МКД на территории муниципального образования г. Старая Русса, шт | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.2. | Показатель 2. Количество благоустроенных территорий общего пользования, шт | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Обустройство городских парков на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1. Обустройство городских парков и скверов на территории муниципального образования город Старая Русса | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1. Реализация проекта создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | - | 1 | - | - | - | - | - |

4.Сроки реализации Подпрограммы: 2018 -2024 годы.

5.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| год | источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2018 | 5425,675 | 9425,95 | - | 3834,901 | - | 740,975 | 19427,501 |
| 2019 | 50507,349 | 16404,347 | - | 5244,104 | - | 964,006 | 73119,806 |
| 2020 | 483,9 | 15645,0 | - | 4223,4 | - | 997,3 | 21349,6 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 56416,9 | 41475,33 | - | 13302,4 | - | 2702,344 | 113896,9 |

6.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы

Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной Программы предусматривают повышение уровня благоустройства города Старая Русса:

увеличение количества благоустроенных дворовых территорий много-квартирных домов на 61 единицу;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий на 10 единиц.

В результате реализации муниципальной Программы ожидается соз-дание условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан, улуч-шение качества жизни населения на территории города Старая Русса.

Характеристика текущего состояния соответствующих сфер социально-экономического развития города Старая Русса, приоритеты и цели муниципальной политики в этих сферах

Формирование комфортной городской среды - это комплекс мероприя-тий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в городе Старая Русса.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внеш-ний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведе-ние работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Мероприятия, проводимые в рамках Программы «Формирование сов-ременной городской среды на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы», позволят благоустроить территории города Старая Русса, создать условия для комфортного и безопасного прожи-

вания и отдыха жителей.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплекс-ного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение ка-чества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать су-ществующие проблемы в рамках Программы.

Муниципальная  Программа позволит благоустроить облик города Ста-

Рая  Русса, улучшить  экологическую обстановку, создать условия для ком-

фортного и безопасного проживания и отдыха жителей.

В рамках данной муниципальной Программы субсидии предоставля-ются на софинансирование расходных обязательств, связанных с благо-устройством дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Объем средств федерального и областного бюджета направляется на финансирование мероприятий муниципальной программы при условии:

наличия средств собственников помещений многоквартирных домов в размере 10 процентов от общей стоимости работ по благоустройству дво-ровых территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству и (или) в размере 30 процентов от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворо-вых территорий многоквартирных домов;

наличия средств бюджета города Старая Русса в размере 20 процентов от общей стоимости работ по благоустройству дворовых территорий много-квартирных домов, исходя из минимального перечня работ по благоустрой-ству и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, и общественных территорий.

Основной целью муниципальной Программы является содействие по-вышению уровня благоустроенности территорий муниципального образо-вания город Старая Русса.

Для достижения основной цели в рамках муниципальной Программы должна быть решена задача «Благоустройство территории города Старая Русса», направленная на:

создание условий для комфортного и безопасного проживания и отды-ха жителей;

улучшение эстетического облика города, повышение уровня всех элементов благоустройства территорий;

вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством территорий, воспитание у горожан и подрастающего по-коления чувства бережного отношения к родному краю;

обеспечение сохранности и обслуживания объектов благоустройства.

Для реализации поставленной цели и решения задачи муниципальной

Программы, достижения планируемого значения показателя предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

благоустройство дворовых территорий;

благоустройство общественных территорий.

Реализация мероприятий муниципальной Программы позволит благо-устроить дворовые территории города Старая Русса, общественные терри-торий, создать условия для комфортного и безопасного проживания и от-дыха жителей.

Для достижения указанного результата планируется выполнить меро-приятия, исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворо-вых территорий:

обеспечение дополнительного освещения дворовых территорий;

ремонт асфальтового покрытия дворовых проездов;

установка скамеек;

установка урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

озеленение территорий;

обустройство места выгула собак;

ремонт элементов фасадов многоквартирных домов.

Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству с приложением визуального (фото) перечня образцов элементов благоустрой-ства, предлагаемых к размещению на дворовой территории установлен на-стоящей Программой.

Также планируется включить в Программу работы по обеспечению доступной городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения, включающие в себя:

оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парах, площадях;

установку скамеек со спинками и подлокотниками;

должна быть предусмотрена зона с установкой тренажёров для людей с ограниченными возможностями;

оборудование тротуаров и тренажёров бордюрными пандусами для въезда;

устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;

парковочные места на придомовых территориях;

устройство тактильной плитки для слабовидящих;

устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дво-ровую и общественную территории.

Ожидаемые конечные показатели муниципальной Программы связаны с обеспечением  надежной  работы  объектов  городского внешнего благоуст-ройства, экологической безопасностью, эстетическими и другими свойства-ми в целом, улучшающими вид территории города Старая Русса.

Цель программы - создание наиболее благоприятных и комфортных ус-ловий жизнедеятельности населения город Старая Русса.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках Программы необходимо решить следующие задачи:

обеспечение  формирования единого облика муниципального образова-

ния город Старая Русса;

обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустрой-ства на территории муниципального образования город Старая Русса, вклю-чая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, орга-низаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муници-пального образования город Старая Русса.

Показатели рассчитаны на основе прогноза их динамики с учётом имеющихся тенденций и их изменения при сохранении имеющегося уровня финансирования.

Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспе-чить комплексный подход к благоустройству территории города Старая Рус-са.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству:

1.Парк «Победы»;

2.Парк «55 - летию Победы»;

3.Общественная территория у «Живого» моста;

4.Благоустройство пешеходного тротуара по ул. Санкт-Петербургской от «Живого» моста до ул. Поперечная;

5.Благоустройство «Сказочного королевства» в парке «Победы»;

6.Благоустройство стадиона «Сокол»;

7.Благоустройство хоккейной коробки в мкр. Городок;

8.Благоустройство сквера возле «Городских бань»;

9.Благоустройство территории возле стелы «Город воинской славы»;

10.Благоустройство территории возле МКД №3А, 5А, 7, 7а.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству:

| № п/п | Адрес МКД |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | г. Старая Русса, ул. Минеральная, д.40 |
| 2. | г. Старая Русса, ул. Тахирова, д.4 |
| 3. | г. Старая Русса, мкр. Городок, д.6 |
| 4. | г. Старая Русса, мкр. Городок, д.19 |
| 5. | г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, д.37 |
| 6. | г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, д.21 |
| 7. | г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, д.4 |
| 8. | г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, д.6 |
| 9. | г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, д.12 |
| 10. | г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, д.13 |
| 11. | г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, д.16 |
| 12. | г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, д.17 |
| 13. | г. Старая Русса, ул. Поперечная, д.168 а |
| 14. | г. Старая Русса, ул. Красных Зорь, д.8 |
| 15. | г. Старая Русса, ул. Восстания, д.10 |
| 16. | г. Старая Русса, ул. Крестецкая, д.18 |
| 17. | г. Старая Русса, ул. Крестецкая, д.18/14 |
| 18. | г. Старая Русса, ул. Крестецкая, д.20 |
| 19. | г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, д.51 |
| 20. | г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, д.41 |
| 21. | г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков, д.35 |
| 22. | г. Старая Русса, ул. Александровская, д.30 |
| 23. | г. Старая Русса, ул. Александровская, д.30 а |
| 24. | г. Старая Русса, ул. Александровская, д.36/10 |
| 25. | г. Старая Русса, ул. Профсоюзная, д.10 |
| 26. | г. Старая Русса, ул. Профсоюзная, д.11 |
| 27. | г. Старая Русса, ул. Профсоюзная, д.12 |
| 28. | г. Старая Русса, ул. Поперечная, д.39 |
| 29. | г. Старая Русса, ул. Поперечная, д.43 |
| 30. | г. Старая Русса, ул. Поперечная, д.47 |
| 31. | д. Дубовицы, ул. Школьная, д.2 |
| 32. | д. Дубовицы, ул. Школьная, д.3 |
| 33. | д. Дубовицы, ул. Школьная, д.4 |
| 34. | д. Дубовицы, ул. Школьная, д.5 |
| 35. | д. Дубовицы, ул. Школьная, д.6 |
| 36. | д. Дубовицы, ул. Школьная, д.7 |
| 37. | г. Старая Русса, ул. Возрождение, д.168а |
| 38. | г. Старая Русса, ул. Возрождение, д.172 |
| 39. | г. Старая Русса, ул. Тимура Фрунзе, д.24 |
| 40. | г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д.11/44 |
| 41. | г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д.44/1 |
| 42. | г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д.3а |
| 43. | г. Старая Русса, ул. Санкт-Петербургская, д.18/65 |
| 44. | г. Старая Русса, ул. Строителей, д.5 |
| 45. | г. Старая Русса, ул. Александровская, д.19 |
| 46. | г. Старая Русса, ул. Александровская, д.21 |
| 47. | г. Старая Русса, ул. Некрасова, д.24 |
| 48. | г. Старая Русса, ул. Клубная, д.29 |
| 49. | г. Старая Русса, ул. Клубная, д.31 |
| 50. | г. Старая Русса, ул. Крестецкая 26 |
| 51. | г. Старая Русса, ул. Крестецкая 16 |
| 52. | г. Старая Русса, мкр. Городок д.20 к.1 |
| 53. | г. Старая Русса, мкр. Городок д.20 к.2 |
| 54. | г. Старая Русса, мкр. Городок д.20 к.3 |
| 55. | г. Старая Русса, ул. Якутских Стрелков 39 |
| 56. | г. Старая Русса, ул..Профсоюзная, 9 |
| 57. | г. Старая Русса, ул.Профсоюзная, 10 |
| 58. | г. Старая Русса, ул. Профсоюзная, 2 |
| 59. | г. Старая Русса, ул. Профсоюзная, 4 |
| 60. | г. Старая Русса, ул. Тахирова, 12 |
| 61. | г. Старая Русса, ул. Некрасова, 29 |

Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со сле-дующими рисками:

ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразит-ся в снижении темпа роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования на благоустройство города Старая Русса;

риск превышения  фактического уровня инфляции по сравнению с про-

гнозируемым, ускоренный рост цен на услуги по содержанию объектов бла-гоустройства, горюче-смазочные материалы, специализированное обору-дование, что может привести к увеличению стоимости организации благо-устройства и содержанию внешних объектов благоустройства.

Механизм управления реализацией муниципальной Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Старорусского муниципального района, которая вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных Программой, с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется му-ниципальным бюджетным учреждением «Административное управление го-родским хозяйством» на основании муниципального задания.

Комитет по строительству и ЖКХ координирует выполнение меро-приятий Программы и осуществляет непосредственный контроль за ходом её реализации, обеспечивает контроль за целевым использованием бюджетных средств и за достигнутыми показателями реализации.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полуго-довой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной Программы в со-ответствии с утвержденной формой и направляет в экономический комитет Администрации Старорусского муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной Программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в экономический комитет Адми-нистрации Старорусского муниципального района заполненную таблицу сог-ласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муници-пального образования город Старая Русса, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 28.07.2014 № 982, а так же расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 Порядка в форме информации.

Мероприятия программы «Формирование современной городской среды

муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансирова-ния | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача. Благоустройство территории муниципального образования город Старая Русса на 2018-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования город Старая Русса 2,4,5 | Администрация Старорусского муниципального района, Управляющие компании | 2018-2020 годы | 1.1. | федераль-ный бюджет | 3321,548 | 6732,20 | 6292,9 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1915,874 | 208,244 | 194,6 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 1431,350 | 1735,211 | 1621,9 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | внебюд-жетные источники | 740,975 | 964,006 | 997,363 | - | - | - | - |
| 1.1.1 | Проверка сметной документации | Администрация Старорусского муниципального района | 2019, 2020 год | 1.1. | бюджет города Старая Русса | - | 96,401 | 101,200 | - | - | - | - |
| 1.2. | Благоустройство территорий стелы «Город воинской славы» (по проекту «Устройство площадки для установки памятной стелы «Город воинской славы» по адресу: Новгородская область, г. Старая Русса ул. Минеральная (сквер около завода «Старорусприбор»)) | Администрация Старорусского муниципального района, МБУ «Административное управление городским хозяйством» | 2018 год | 1.2. | федераль-ный бюджет | 5391,367 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3078,289 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 2117,414 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Благоустройство территории «Сказочного королевства» в парке «Победы» | Администрация Старорусского муниципального района, МБУ «Администра-тивное управление городским хозяйством» | 2019 год | 1.2. | федераль-ный бюджет | - | 9671,727 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | 299,104 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | 2492,713 | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Благоустройство парка «55-летия Победы» | Администрация Старорусского муниципального района, МБУ «Администра-тивное управление го-родским хозяйством» | 2020 год | 1.2. | федераль-ный бюджет | - | - | 9352,1 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 289,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | - | 2410,3 | - | - | - | - |
| 1.4.1 | Проверка сметной документации | Администрация Старорусского муниципального района | 2020 год | 1.1. | бюджет города Старая Русса | - | - | 90,0 | - | - | - | - |
| 1.5. | Берегоукрепление наб. Рыбаков с обустройством смотровых площадок и спусков к воде (корректура) | МБУ «Администра-тивное управление городским хозяйством» | 2019 год | 1.2. | бюджет города Старая Русса | - | 919,816 | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Благоустройство территории возле многоквартирных домов №№3а, 5а и 7а по ул. Яковлева | Администрация Старорусского муниципального района, МБУ «Администра-тивное управление городским хозяйством» | 2021 год | 1.2. | федераль-ный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Задача. Обустройство городских парков и скверов на территории муниципального образования город Старая Русса на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обустройство парка «Победы» | МБУ «Административное управление городским хозяйством» | 2018- год | 2.1. | федераль-ный бюджет | 713,035 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 431,512 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 286,137 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Задача. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | «Возрождение исторического облика города Старая Русса» «Башня водонапорная, 1908-1909 г.г.» | Администрация Старорусского муниципального района, МБУ «Админи-стративное управление городским хозяйством» | 2019 год | 3.1. | областной бюджет | - | 50000,0 | - | - | - | - | - |

<1> - Субсидии на проведение благоустройства дворовых территорий МКД предоставляются организациям, осуществляющим управление МКД, согласно Перечню МКД для проведения благоустройства дворовых территорий.

<2> Перечень МКД для проведения благоустройства дворовых территорий в 2018 году4,5,6,7

| № п/п | Адрес МКД3 | Управляющая организация | Общая стоимость благоустройства дворовых территорий (рубли) | Федераль-ный бюджет (рубли) | Областной бюджет (рубли) | Бюджет города Старая Русса (рубли) | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дворовые территории: ул.Латышских Гвардейцев, д.16; ул.Латышских Гвардейцев, д.21; ул.Якутских Стрелков, д.51 | ООО «Р.О.С.» | 2 919 372,98 | 1 334 025,52 | 770 375,30 | 523 034,86 | 291 937,30 |
| 2. | Дворовая территория: ул.Восстания, д.10; ул.Минеральная, д.40 | ООО «Жилсервис и К» | 2 223 686,02 | 952 650,95 | 546 450,94 | 502 215,53 | 222 368,60 |
| 3. | Дворовая территория: ул.Городок, д.19 | ООО «ТехСтар» | 1 454 789,00 | 663 413,62 | 385 256,20 | 260 640,18 | 145 479,00 |
| 4. | Дворовая территория: ул.Александровская, д.36/10 | ТСЖ «Александ-ровское» | 811 899,00 | 371 458,04 | 213 791,23 | 145 459,82 | 81 189,91 |
| ИТОГО |  |  | 7 409 747,00 | 3 321 548,13 | 1 915 873,67 | 1 431 350,39 | 740 974,81 |

<3> формируется согласно протоколу заседания общественной комиссии, регламент работы которой утвержден постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2017 № 336.

<4> Перечень МКД для проведения благоустройства дворовых территорий в 2019 году4,5,6,7

| № п/п | Адрес МКД3 | Управляющая организация | Общая стоимость благоустройства дворовых территорий (рубли) | Федераль-ный бюджет (рубли) | Областной бюджет (рубли) | Бюджет города Старая Русса (рубли) | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дворовые территории: ул.Профсоюзная, д.10; ул.Профсоюзная, д.12 | ООО «Доверие» | 1 585 576,80 | 1 107 366,84 | 34 248,46 | 285 403,82 | 158 557,68 |
| 2. | Дворовые территории; ул.Тахирова, д.4 | ООО «ТехСтар» | 1 210 683,60 | 845 541,42 | 26 150,77 | 217 923,05 | 121 068,36 |
| 3. | Дворовые территории: ул.Яковлева, д.7а; ул.Профсоюзная, д.4; ул.Профсоюзная, д.2; ул.Крестецкая, д.20; ул.Крестецкая, д.18 | ООО «РОС» | 4 728 662,00 | 3 302 497,54 | 102 139,10 | 851 159,16 | 472 866,20 |
| 4. | Дворовые территории: ул.Некрасова, д.29 | ООО «Континент» | 897 457,20 | 685 432,11 | 21 198,93 | 176 657,76 | 98 143,20 |
| 5. | Дворовые территории: ул.Тахирова, д.12 | ООО «РЭУ» | 1 217 680,0 | 850 427,71 | 26 301,89 | 219 182,40 | 121 768,00 |
| ИТОГО |  |  | 9 640 059,60 | 6 732 617,61 | 208 225,30 | 1 735 210,73 | 964 005,96 |

<3> формируется согласно протоколу заседания общественной комиссии, регламент работы которой утвержден постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2017 № 336.

<5> Перечень МКД для проведения благоустройства дворовых территорий в 2020 году4,5,6,7

| № п/п | Адрес МКД3 | Управляющая организация | Общая стоимость благоустройства дворовых территорий (рубли) | Федеральный бюджет (рубли) | Областной бюджет (рубли) | Бюджет города Старая Русса (рубли) | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дворовые территории: ул.Крестецкая д.16; ул.Крестецкая д.26; ул.Городок д.20 к.1,2,3; ул.Якутских Стрелков д.41; ул.Якутских Стрелков д.39; ул.Поперечная д.47 | ООО «ТехСтар», ООО «Кедр», ООО «Жилсервис», ООО «РОС», ООО «Доверие» | 9 106 763,0 | 6 292 900,0 | 194 600,0 | 1 621 900,0 | 997 363,00 |
| ИТОГО |  |  | 9 106 763,0 | 6 292 900,0 | 194 600,0 | 1 621 900,0 | 997 363,00 |

Уточнённая стоимость работ будет определена сметной документацией

<3> формируется согласно протоколу заседания общественной комиссии, регламент работы которой утвержден постановлением Администрации муниципального района от 14.03.2017 № 336.

<6> Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ

<6> Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (рубли) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия с установкой бортового камня | кв.м. | 1 550,00 |
| 2. | Стоимость установки скамьи | 1 ед. | 5 000,00 |
| 3. | Стоимость установки урны | 1 ед. | 2 000,00 |
| 4. | Установка фонарных столбов | 1 ед. | 20 000,00 |

<7> Нормативная стоимость (единичные расценки) работ

по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ

| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на работы по благоустройству, входящие в состав минимального перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обустройство детских и (или) спортивных площадок | шт. | 112 600,00 |
| 2. | Оборудование автомобильных парковок | кв. м. | 2 100,00 |
| 3. | Озеленение территории | кв. м. | 300,00 |

<8> Механизм и условия участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству

1.Заинтересованными лицами на включение в перечень дворовых тер-риторий, подлежащих благоустройству выступают товарищества собствен-ников жилья, жилищные, жилищно-строительными кооперативы и иные спе-циализированные потребительские кооперативы, управляющие (обслужи-вающие) организации, выбранные в установленном порядке собственниками помещений в многоквартирных домах (далее - МКД);

2.Перечень МКД, дворовых территории которых подлежат благоуст-ройству в 2020 году, формируется в соответствии с Порядком представ-ления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включе-нии дворовой территории многоквартирного дома, расположенной на тер-ритории муниципального образования город Старая Русса в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением Ад-министрации муниципального района;

3.Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых террито-рий включает в себя: асфальтирование территории с установкой бортового камня (ремонт дворовых проездов), обеспечение освещения дворовых тер-риторий, установка скамеек, урн для мусора.

4.Предельная стоимость видов работ, включенных в минимальный пе-речень работ по благоустройству дворовых территорий представлена в снос-ке <6> к Программе.

5.Размер долевого финансового участия на выполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий за счет средств то-варищества собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных ко-оперативов или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление (об-служивание) которым осуществляется выбранной собственниками управ-ляющей (обслуживающей) организацией составляет 10 процентов.

6.Дополнительный перечень видов работ по благоустройству включает в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ и выполняется по реше-нию и за счет средств собственников помещений МКД, в размере 70 процен-тов от общей стоимости работ, с софинансированием за счет средств субси-дии в размере 30 процентов от общей стоимости работ.

7.Предельная стоимость видов работ, включенных в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий представлена в сноске <7> к Программе.

8.Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД, расположенных на территории муниципального образования город Старая Русса, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физичес-кой, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения.

9.Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД, расположенных на территории муниципального образования город Старая Русса, осуществляются с учетом региональных программ по капи-тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и краткосроч-ных планов их реализации, ремонту и модернизации инженерных сетей для этих домов и иных объектов.

10.Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муници-пальную Программу на 2020 год в связи с превышением выделенных лими-тов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной Програм-мой, включаются в муниципальную подпрограмму на 2018-2024 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

Контроль за реализацией Программы осуществляет комитет по строительству и ЖКХ, МБУ «Административное управление городским хозяйством» с привлечением членов общественной комиссии.

<9> Порядок

разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования

город Старая Русса, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования

1.Общие положения

1.1.Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования город Старая Русса, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования муниципального образования город Старая Русса, а также их утверждение в рамках реализации Программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Старая Русса на 2018-2024 годы».

1.2.Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый мате-риал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой террито-рии или территории общего пользования, представленный в нескольких ра-курсах, с планировочной схемой, описанием работ и мероприятий, предлагае-мых к выполнению (далее - дизайн-проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть, как проектно-сметная документа-ция, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, пред-лагаемых к выполнению.

1.3.К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, располо-женных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользо-вания, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

2.Разработка дизайн-проектов

2.1.Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий мно-гоквартирных домов, расположенных на территории муниципального обра-зования город Старая Русса и территорий общего пользования муници-пального образования город Старая Русса, осуществляется в соответствии                с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Старая Русса, требованиями Градостроительного кодекса Российской Феде-рации, а также действующими строительными, санитарными и иными норма-ми и правилами.

2.2.Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий мно-гоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образо-вания город Старая Русса и территорий общего пользования города Старая Русса, осуществляется Администрацией Старорусского муниципального  района (далее - Администрация) в течение десяти рабочих дней со дня ут-верждения общественной комиссией Протокола оценки (ранжирования) зая-вок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых тер-риторий проекта программы и протокола оценки предложений граждан, орга-низаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования город Старая Русса.

2.3.Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и допол-нительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, уста-новленных Правительством Новгородской области и утвержденных прото-колом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн - проект благоустройства.

3.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1.В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Админист-рация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в ин-тересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придо-мовая территория которого включена в адресный перечень дворовых терри-торий проекта программы (далее - уполномоченное лицо), о готовности ди-зайн - проекта в течение 5 рабочих дней со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2.Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование ди-зайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3.Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией в течение двух ра-бочих дней со дня согласования дизайн проекта дворовой территории много-квартирного дома уполномоченным лицом.

3.4.Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благо-устройства территории общего пользования, включенной общественной ко-миссией в адресный перечень дворовых территорий Программы по итогам утверждения протокола оценки предложений граждан, организаций на вклю-чение в адресный перечень территорий общего пользования муниципального образования город Старая Русса осуществляется с участием представителей Администрации, по согласованию возможно участие проектировщиков и дру-гих профильных специалистов.

3.5.Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквар-тирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.6.Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в Администрации.