Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2024  № 2660

г.Старая Русса

О внесении изменения в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы»

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 15.10.2021 № 1786 (далее - Программа), изложив мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Старорусского муниципального района  на 2022-2027 годы» Программы в редакции:

«Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Старорусского муниципального района  на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной подпро-граммы) |  | Источник финансиро-вания | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог | комитет |  | 2022-2027 годы | 1 |  | областной бюджет | 9 965,0 | 8 883,0 | 4169,9 | 5 921,0 | 5 921,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль-ного района (софинанси-рование к субсидии) | 700,0 | 739,1 | 571,1 | 385,0 | 385,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль-ного района | 568,6 | 680,3 | 2021,0 | - | - | 385,0 |  |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог, в том числе ремонт дорог по приоритетному проекту «Дорога к дому»: участок автомобильной дороги д.Борок-д.Трохово (до д. Коньшино), д. Будомицы – до р.Ловать (д.Рахлицы), подъезд к д. Малое Вороново, д. Б.Ночково – д. Сусолово | комитет |  | 2022 год | 1 |  | областной бюджет | 5 287,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль-ного района (софинанси-рование к субсидии) | 371,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль-ного района | 140,6 | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог д. Омычкино- д. Новое Рамушево, д. Новое Рамушево- д. Старое Рамушево | комитет |  | 2022 год | 1 |  | областной бюджет | 4 677,8 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль-ного района (софинанси-рование к субсидии) | 328,6 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль-ного района | 192,6 | - | - | - | - | - |  |
| 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог, в том числе ремонт дорог по приоритетному проекту «Дорога к дому»: подъезд к воинскому захоронению д. Черенчицы, д. Нехотицко – д. О.Луки, подъезд к д. Брагино, подъезд к д.Березно, подъезд к д. Бычково, подъезд к д. Липецко, подъезд к д. Сбышево, подъезд к д. Межник, подъезд к д. Волышово, подъезд к гражданскому кладбищу от древни Шотово, ремонт участка автомобильной дороги д. Борисово - д. Устрека, ремонт участка автомобильной дороги подъезд к гражданскому кладбищу д. Местцы, подъезд к кладбищу д. Буреги | комитет |  | 2023 год | 1 |  | областной бюджет | - | 8 883,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль-ного района (софинанси-рование к субсидии) | - | 739,1 | - | - | - | - |  |
| 1.1.4. | Ремонт автомобильных дорог | комитет |  | 2023-2027 годы | 1 |  | бюджет муниципаль-ного района | - | 475,0 | 1471,0 | - | - | - |  |
| 1.1.4.1 | Ремонт автомобильных дорог, в том числе ремонт участка автомобильной дороги «подъезд к д. Брагино» | комитет |  | 2024 год | 1 |  | бюджет муниципаль-ного района | - | - | 870,4 | - | - | - |  |
| 1.1.4.2 | Выполнение работ по ремонту мостового сооружения на автомобильной дороге подъезд к д. Ионово | комитет |  | 2024 год | 1 |  | бюджет муниципаль-ного района | - | - | 591,3 | - | - | - |  |
| 1.1.4.3 | Ремонт автомобильных дорог | комитет |  | 2023-2024 годы | 1 |  | бюджет муниципаль-ного района | - | 475,0 | 9,3 | - | - | - |  |
| 1.1.5 | Строительный контроль | комитет |  | 2022-2027 годы | 1 |  | бюджет муниципаль-ного района | 235,4 | 205,3 | 200,0 | - | - | - |  |
| 1.1.6 | Ремонт автомобильных дорог, в том числе ремонт дорог по приоритетному проекту «Дорога к дому»: подъезд к д. Виленка, подъезд к д. Савкино, подъезд к д. Выставка | комитет |  | 2024 год | 1 |  | областной бюджет | - | - | 2142,8 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль-ного района (софинанси-рование к субсидии) | - | - | 139,3 | - | - | - |  |
| 1.1.7 | Ремонт автомобильных дорог, в том числе ремонт дорог :Подъезд к д. Бабье, подъезд к д. Гайново, подъезд к кладбищу д. Андроново, подъезд к воинскому захоронению д.Кобылкино, п.Новосельский-д.Маврино | комитет |  | 2024 год | 1 |  | областной бюджет | - | - | 2027,1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль-ного района (софинанси-рование к субсидии) | - | - | 431,8 | - | - | - |  |
| 1.2. | Проверка достоверности сметной документации на ремонт дорог общего пользования муниципального района | комитет |  | 2022-2027 годы | 1 |  | бюджет муниципаль-ного района | 56,1 | 118,7 | 350,0 | - | - | - |  |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог | комитет |  | 2022- 2027 годы | 1 |  | бюджет муниципаль-ного района | 2 500,0 | 2 900,0 | 2800,0 | 4 289,3 | 4 418,1 | 4 418,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 4712,1 | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль-ного района (софинанси-рование к субсидии) | - | - | 306,3 | - | - | - |  |
| 2.1.1 | Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения Старорусского муниципального района | комитет |  | 2022-2024 годы | 1 |  | областной бюджет | - | - | 4712,1 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль-ного района | 2500,0 | 2900,0 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муниципаль-ного района (софинанси-рование к субсидии) | - | - | 306,3 | - | - | - |  |
| 2.1.2 | Выполнение работ по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий автомобильных дорог Старорусского района с добавлением нового материала | комитет |  | 2024 год | 1 |  | бюджет муниципаль-ного района | - | - | 1250,0 | - | - | - |  |
| 2.1.3 | Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог | комитет |  | 2024 год | 1 |  | бюджет муниципаль-ного района |  |  | 1550,0 |  |  |  |  |
| 2.2. | Расчистка канав, вырубка кустарника | комитет |  | 2022- 2027 годы | 1 |  | бюджет муниципаль-ного района | 700,0 | 196,5 | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 2.3. | Ремонт подходов к мосту на автомобильной дороге общего пользования местного значения д. Кудрово – д. Шапкино | комитет |  | 2023 год | 1 |  | бюджет муниципаль-ного района | - | 267,2 | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Выполнение работ по изготовлению технических паспортов автомобильных дорог Старорусского района | комитет | 2024 год |  |  | 1 | бюджет муниципаль-ного района | - | - | 600,0 | - | - | - |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  | 14 489,7 | 13 784,8 | 15180,4 | 11 095,3 | 11 224,1 | 5 303,1 | ». |

- 2.Опубликовать  постановление  в  периодическом  печатном издании  – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admrussa.gosuslugi.ru/).

Глава муниципального района           Е.Л. Комарова