Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2024  № 1526

г.Старая Русса

О внесении изменений в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы»

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района               от 15.10.2021 № 1786 (далее - Программа), изложив мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Старорусского муниципального района  на 2022-2027 годы» Программы в редакции:

| « | № п/п | Наименование мероприятия |  | Испол-нитель | Срок реали-зации | Целевой показа-тель (номер целевого показа-теля из паспорта муници-пальной подпро-граммы) | Источник финан-сирования | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
|  | 1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Ремонт автомобильных дорог |  | комитет | 2022- 2027 годы | 1 | областной бюджет | 9 965,0 | 8 883,0 | 4169,9 | 5 921,0 |  | 5 921,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района (софинан-сирование к субси-дии) | 700,0 | 739,1 | 271,1 | 385,0 |  | 385,0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 568,6 | 680,3 | 2321,0 | - |  | - | 385,0 |  |
|  | 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог, в том числе ремонт дорог по приоритетному проекту «Дорога к дому»: участок автомобильной дороги д.Борок - д.Трохово (до д. Коньшино), д. Будомицы – до р.Ловать (д.Рахлицы), подъезд к д. Малое Вороново, д. Б.Ночково – д. Сусолово |  | комитет | 2022 год | 1 | областной бюджет | 5 287,2 | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района (софинан-сирование к субси-дии) | 371,4 | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 140,6 | - | - | - |  | - | - |  |
|  | 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог: д. Омычкино - д. Новое Рамушево, д. Новое Рамушево - д. Старое Рамушево |  | комитет | 2022 год | 1 | областной бюджет | 4 677,8 | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района (софинан-сирование к субси-дии) | 328,6 | - | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района | 192,6 | - | - | - |  | - | - |  |
|  | 1.1.3. | Ремонт автомобильных дорог, в том числе ремонт дорог по приоритетному проекту «Дорога к дому»: подъезд к воинскому захоронению д. Черенчицы, д. Нехотицко – д. О.Луки, подъезд к д. Брагино, подъезд к д.Березно, подъезд к д. Бычково, подъезд к д. Липецко, подъезд к д. Сбышево, подъезд к д. Межник, подъезд к д.Волышово, подъезд к гражданскому кладбищу от деревни Шотово, ремонт участка автомобильной дороги д. Борисово - д. Устрека, ремонт участка автомобильной дороги подъезд к гражданскому кладбищу д. Местцы, подъезд к кладбищу д. Буреги |  | комитет | 2023 год | 1 | областной бюджет | - | 8 883,0 | - | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района (софинан-сирование к субси-дии) | - | 739,1 | - | - |  | - | - |  |
|  | 1.1.4. | Ремонт автомобильных дорог |  | комитет | 2023- 2027 годы | 1 | бюджет муници-пального района | - | 475,1 | 1771,0 | - |  | - | - |  |
|  | 1.1.4.1 | Ремонт автомобильных дорог, в том числе ремонт участка автомобильной дороги «подъезд к д. Брагино» |  | комитет | 2024 год | 1 | бюджет муници-пального района | - | - | 870,4 | - |  | - | - |  |
|  | 1.1.4.2 | Выполнение работ по ремонту мостового сооружения на автомобильной дороге подъезд к д. Ионово |  | комитет | 2024 год | 1 | бюджет муници-пального района | - | - | 600,0 | - |  | - | - |  |
|  | 1.1.4.3. | Ремонт автомобильных дорог |  | комитет | 2023- 2027 годы | 1 | бюджет муници-пального района | - | 475,1 | 300,6 | - |  | - | - |  |
|  | 1.1.5. | Строительный контроль |  | комитет | 2022- 2027 годы | 1 | бюджет муници-пального района | 235,4 | 205,3 | 200,0 | - |  | - | - |  |
|  | 1.1.6. | Ремонт автомобильных дорог, в том числе ремонт дорог по приоритетному проекту «Дорога к дому»: подъезд к д. Виленка, подъезд к д. Савкино, подъезд к д. Выставка |  | комитет | 2024 год | 1 | областной бюджет | - | - | 2335,2 | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района (софинан-сирование к субсидии) | - | - | 151,8 | - |  | - | - |  |
|  | 1.1.7. | Ремонт автомобильных дорог, в том числе ремонт дорог по приоритетному проекту «Дорога к дому»: подъезд к д. Бабье, подъезд к д. Гайново, подъезд к кладбищу д. Андроново, подъезд к воинскому захоронению д. Кобылкино |  | комитет | 2024 год | 1 | областной бюджет | - | - | 1834,7 | - |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района (софинансирование к субсидии) | - | - | 119,3 | - |  | - | - |  |
|  | 1.2. | Проверка достоверности сметной документации на ремонт дорог общего пользования муниципального района |  | комитет | 2022- 2027 годы | 1 | бюджет муници-пального района | 56,1 | 118,7 | 350,0 | - |  | - | - |  |
|  | 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог | комитет |  | 2022- 2027 годы | 1 | бюджет муници-пального района | 2 500,0 | 2 900,0 | 2 300,0 |  | 4 289,3 | 4 418,1 | 4 418,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | 4 712,1 |  | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет муници-пального района (софинан-сирование к субси-дии) | - | - | 306,3 |  | - | - | - |  |
|  | 2.2. | Расчистка канав, вырубка кустарника | комитет |  | 2022- 2027 годы | 1 | бюджет муници-пального района | 700,0 | 196,5 | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
|  | 2.3. | Ремонт подходов к мосту на автомобильной дороге общего пользования местного значения д. Кудрово – д. Шапкино | комитет |  | 2023 год | 1 | бюджет муници-пального района | - | 267,2 | - |  | - | - | - |  |
|  | 2.4. | Выполнение работ по изготовлению технических паспортов автомобильных дорог Старорусского района | комитет |  | 2024 год | 1 | бюджет муници-пального района | - | - | 600,0 |  | - | - | - |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 44 396,6 | 14 489,7 | 13 784,8 | 15180,4 |  | 11 095,3 | 11 224,1 | 5 303,1 | ». |

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admrussa.gosuslugi.ru/).

- Заместитель

- Главы администрации       Л.Н. Бобрукевич