Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2021 № 1786

г.Старая Русса

Об утверждении муниципальной Программы Старорусского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы»

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВ-ЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу Старорусского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района  на 2022-2025 годы».

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального              района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района          А.Р. Розбаум

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района от 15.10.2021 № 1786.

Муниципальная Программа Старорусского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства                  Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной Программы Старорусского муниципального района

«Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной Программы:

Администрация муниципального района в лице комитета строительст-ва, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Адми-нистрации муниципального района  (далее - комитет).

2.Соисполнители муниципальной Программы:

комитет по образованию Администрации  муниципального  района (далее - комитет по образованию);

ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» (по согласованию).

3.Подпрограммы муниципальной Программы:

3.1.«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Старорусского муниципального района  на 2022-                  2025 годы»;

3.2.«Повышение  безопасности  дорожного  движения в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы».

4.Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной Программы:

| № п/п | Задачи программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1.Создание условий для безопасного и бесперебойного движения авто-мобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучше-ния их транспортного состояния |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-ния муниципального района и искусственных сооружений, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (количество км. автодорог и искусственных сооружений на них, на которых был проведён ремонт) | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
| 1.2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (% автомобильных дорог, на которых было выполнено содержание, от общей протяжённости автодорог) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. | Цель 2. Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача.1.Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1. Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, % (показатель определяется исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 15.0 |
| 2.1.2. | Показатель 2. Сокращение количества ДТП с участием детей, чел. (показатель определяется исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2.1.3. | Показатель 3. Снижение социального риска: количество лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. жителей, чел. (показатель определяется исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 2.1.4. | Показатель 4. Снижение транспортного риска: количество ДТП на 10 тыс. единиц зарегистрированного транспорта, шт. (показатель определяется исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 |
| 2.2. | Задача 2.Создание системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Показатель 1. Организация оборудования стендов, уголков ОГИБДД МО МВД России «Старорусский», наглядной агитации по Правилам дорожного движения в образовательных организациях (показатель определяется исходя из представляемой информации комитетом по образованию Администрации муниципального района) | 40 | 42 | 43 | 44 |

5.Сроки реализации муниципальной Программы: 2022-2025 годы

6.Объемы и источники финансирования  муниципальной Програм-мы в целом и по годам реализации (тыс.  руб.):

|  | Год | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | федера-льный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | 2022 | 6 833,0 | - | 4 211,1 | - | - | - | 11 044,1 |  |  |
|  | 2023 | 6 833,0 | - | 4 284,5 | - | - | - | 11 117,5 |  |  |
|  | 2024 | 6 833,0 | - | 4 284,5 | - | - | - | 11 117,5 |  |  |
|  | 2025 | 6 833,0 | - | 4 284,5 | - | - | - | 11 117,5 |  |  |
|  | Всего | 27 332,0 | - | 17 064,6 | - | - | - | 44 396,6 |  |  |

7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы

Приведение в нормативное состояние  сети автомобильных  дорог  об-щего пользования  местного значения  муниципального района оказывает  су-щественное воздействие на улучшение и развитие транспортной инфраструктуры муниципального района и позволит:

улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог общего пользования  местного значения муниципаль-ного района;

снизить аварийность на дорогах;

повысить качество дорожных покрытий в результате использования но-вых технологий и материалов;

повысить срок службы дорожного покрытия и увеличить межремон-тный срок за счет применения современных технологий при содержании и ремонте автомобильных дорог;

сократить текущие затраты на восстановление и мелкий ремонт;

улучшить качество жизни граждан, проживающих на территории рай-она;

создать  объективные условия для снижения уровня аварийности  и тя-жести последствий дорожно-транспортных происшествий, повышения дис-циплины  водительского состава и пешеходов, повышения безопасности при выполнении пассажирских перевозок;

снизить к 2025 году (по сравнению с показателями 2022 года) следую-щие показатели: транспортный риск (количество ДТП на 10 тыс. единиц за-регистрированного транспорта) на 10,0 процентов; социальный риск (ко-личество лиц, пострадавших в ДТП, на 100 тыс. жителей) на 20 процентов; снижение уровня дорожно-транспортных происшествий  до 15 процентов.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы

социально-экономического развития Старорусского

муниципального района, приоритеты и цели муниципальной

политики в этих сферах

Программа разработана в соответствии  с  Федеральными законами               от 8 ноября 2007 года № 257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 года                       № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статус современного муниципального района  во многом определяет развитая инженерная инфраструктура.

Старорусский муниципальный район имеет сложившуюся улично-до-рожную сеть, состоящую из следующих конструктивных элементов:

протяжённость улично-дорожной сети в границах населённых пунктов- 300,2 км, из них 41 процент имеют твёрдое покрытие;

протяжённость автомобильных дорог, соединяющих населённые пункты,-134,5 км., из них  21 процент имеют твёрдое покрытие;

улично-дорожная сеть включает в себя:

путепровод, расположенный на территории муниципального образования город Старая Русса, 27 мостов, в т.ч. 8-железобетонных, 17-деревянных, 2-металлических, 349 железобетонных трубопереездов диаметром от                 500,0 мм. до 1000,0мм.

Вопрос о состоянии улично-дорожной сети местного значения и её ремонта является одной из основных проблем муниципального района на протяжении последнего десятилетия.

За последние годы значительно ухудшилось состояние дорожных покрытий автомобильных дорог местного значения, расположенных на территории муниципального района. Основными причинами  их разрушения являются: длительный срок эксплуатации дорог, увеличение интенсивности движения автотранспортных средств, погодно-климатические условия и ряд других.

Существующая дорожная сеть на территории муниципального района не соответствует темпам автомобилизации, сохраняется высокий уровень физического и экономического износа дорожного покрытия.

Недостаточность финансовых средств, выделяемых на  проведение ремонтных работ капитального характера, привела к нарушению  нормативных межремонтных сроков и, в целом, неудовлетворительному состоянию дорожного покрытия автодорог местного значения. Нормативный межремонтный срок службы дорожного полотна автодорог - 10 лет, фактический срок эксплуатации дорог  в среднем 15 -20 лет и более.

Большая часть автомобильных дорог местного значения муниципального района  требует  приведения их в нормативное состояние.

В целях обеспечения прав и законных интересов обучающихся и их ро-

дителей, проживающих на территории муниципального района, организованы маршруты движения школьных автобусов по дорогам местного значения. Движение школьных автобусов осуществляется от населённых пунктов, в которых проживают обучающиеся, до образовательных организаций и в обратном направлении. Дороги местного значения  общего пользования, по которым  проходят маршруты школьных автобусов, находятся в неудовлетворительном состоянии, что отрицательно отражается на  безопасности перевозок обучающихся.

Ситуация с аварийностью на автомобильном транспорте в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-тран-спортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обе-спечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим ста-бильности социально-экономического развития  муниципального района, является развитие  и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием  улично-дорожной сети, требует комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретные мероприятия Программы.

Мероприятия Программы направлены на решение существующих проблем, в том числе на обеспечение безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального района и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы

Основными показателями реализации муниципальной Программы являются:

уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, не отвечающих нормативным требованиям;

выполнение комплекса мероприятий  по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района в тече-ние всего года (с учетом сезона);

сокращение количества ДТП и человеческих жертв за счет повышения дисциплины участников дорожного движения;

сокращение  количества мест концентрации ДТП;

оптимизация скоростных режимов на участках улично-дорожной сети;

снижение ущерба от повреждения дорожных сооружений при совер-шении ДТП за счет уменьшения их количества;

повышение  уровня общественной безопасности и социальной стабиль-ности в обществе;

повышение пропускной способности за счет снижения количества транспортных задержек, вызванных ДТП;

улучшение экологической  обстановки за счет сокращения количества ДТП, в том числе с участием автомобильного транспорта, перевозящего опас-ные грузы.

Реализация Программы сопряжена с рядом макроэкономических, со-циальных, финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач Программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К таким рискам следует отнести:

макроэкономические риски, связанные с нестабильностью мировой экономики, в том числе с колебаниями цен на энергоносители, изменение конъюнктуры на рынках строительных материалов и техники, рынках рабочей силы, колебания цен в экономике;

природные риски - ликвидация последствий опасных природных процессов;

техногенные риски - увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное влияние на состояние дорог.

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий Программы.

Достижение показателей Программы в значительной степени зависит от стабильности положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим объемов дорожных работ.

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов.

Механизм управления реализацией муниципальной Программы,                     который содержит информацию по осуществлению контроля

за ходом её выполнения

Муниципальная  Программа предусматривает реализацию до 2023 года

системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.

Оперативный контроль за ходом реализации Программы и систематизацию информации о ходе ее реализации обеспечивает комитет.

Управление реализацией Программы осуществляет председатель комитета, который вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных Программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы  до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации муниципальной Программы по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 № 860,  и направляет в комитет инвестиционного и цифрового развития Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в комитет инвестиционного и цифрового развития Администрации муниципального района заполненную таблицу согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 28.07.2014 № 982 (далее - Порядок), а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 Порядка в форме информации.

Мероприятия муниципальной Программы «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства                 Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показа-тель (номер целевого пока-зателя из паспорта муни-ципаль-ной прог-раммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района и искусственных сооружений. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы» | комитет | 2022- 2025 годы | 1.1.1., 1.2.1. | бюджет муници-пального района | 4 211,1 | 4 284,5 | 4 284,5 | 4 284,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 833,0 | 6 833,0 | 6 833,0 | 6 833,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2.Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах. Создание системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Старорусском муниципальном районе на 2022- 2025 годы» | комитет | 2022- 2025 годы | 2.1.1.-2.2.1. | бюджет муници-пального района | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

Паспорт подпрограммы

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Старорусского муниципального района на                     2022-2025 годы» муниципальной Программы Старорусского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Старорусского муниципального района  на 2022-2025 годы»

1.Исполнители подпрограммы:

Администрация муниципального района в лице комитета строительст-ва, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Адми-нистрации муниципального района  (далее - комитет).

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной Программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Цель 1.Создание условий для безопасного и бесперебойного движения авто-мобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучше-ния их транспортного состояния |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-ния муниципального района и искусственных сооружений, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (количество км. автодорог и искусственных сооружений на них, на которых был проведён ремонт) | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,2 |
| 1.2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения, тыс. руб. |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (% автомобильных дорог, на которых было выполнено содержание от общей протяжённости автодорог) | 100% | 100% | 100% | 100% |

3.Сроки реализации подпрограммы: 2022 -2025 годы

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  | Год | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | федера-льный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | 2022 | 6 833,0 | - | 4 211,1 | - | - | - | 11 044,1 |  |  |
|  | 2023 | 6 833,0 | - | 4 284,5 | - | - | - | 11 117,5 |  |  |
|  | 2024 | 6 833,0 | - | 4 284,5 | - | - | - | 11 117,5 |  |  |
|  | 2025 | 6 833,0 | - | 4 284,5 | - | - | - | 11 117,5 |  |  |
|  | Всего | 27 332,0 | - | 17 064,6 | - | - | - | 44 396,6 |  |  |

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог об-щего пользования местного значения муниципального района окажет су-щественное воздействие на улучшение и развитие инфраструктуры района и позволит:

улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующих ав-томобильных дорог общего пользования местного значения в границах му-ниципального района;

снизить аварийность на дорогах;

повысить качество дорожных покрытий в результате использования но-вых технологий и материалов;

повысить срок службы дорожного покрытия и увеличить межремонт-ные сроки за счет применения современных технологий при содержании и ремонте автомобильных дорог, строительстве новых автодорог.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития.

Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего                  пользования Старорусского муниципального района  на 2022-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполни- тель | Срок реа-лизации | Целевой показатель (номер целевого показателя из пас-порта муни-ципальной подпрог-раммы) | Источник фи-нансирования | Объём финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог | комитет | 2022 - 2025 годы | 1.1.1. | областной бюджет | 6 833,0 | 6 833,0 | 6 833,0 | 6 833,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района (софинансиро-вание к субси-дии) | 478,3 | 478,3 | 478,3 | 478,3 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального района | 132,8 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| 1.2. | Проверка достоверности сметной документации на ремонт дорог общего пользования муниципального района | комитет | 2022- 2025 годы | 1.1.1. | бюджет муниципального района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение работ по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог | комитет | 2022- 2025 годы | 1.2.1. | бюджет муниципального района | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 2.2. | Расчистка канав, вырубка кустарника | комитет | 2022- 2025 годы | 1.2.1. | бюджет муниципального района | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 44 396,6 | 11 044,1 | 11 117,5 | 11 117,5 | 11 117,5 |

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения  в Старорусском муниципальном районе  на 2022-2025 годы» муниципальной Программы Старорусского муниципального района «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства  Старорусского муниципального района на 2022-2025 годы»

1.Исполнители подпрограммы:

Администрация муниципального района в лице комитета строительст-ва, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Адми-нистрации муниципального района  (далее - комитет);

ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» (по согласованию);

комитет по образованию.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной Программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, % (показатель определяется исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 5,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 |
| 1.2. | Показатель 2. Сокращение количества ДТП с участием детей, чел. (показатель определяется исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 1.3. | Показатель 3. Снижение социального риска: количество лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. жителей, чел. (показатель определяется исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 150 | 140 | 130 | 120 |
| 1.4. | Показатель 4. Снижение транспортного риска: количество ДТП на 10 тыс. единиц зарегистрированного транспорта, шт. (показатель определяется исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 35,0 | 34,0 | 33,0 | 32,0 |
| 2. | Задача 2. Создание системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1. Организация оборудования стендов, уголков ОГИБДД МО МВД России «Старорусский», наглядной агитации по Правилам дорожного движения в образовательных организациях, шт. (показатель определяется исходя из представленной информации комитета по образованию Администрации муниципального района) | 40 | 42 | 43 | 44 |

3.Сроки реализации подпрограммы: 2022-2025 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | - | - | - | - | - | - | - |

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

ожидаемые конечные  результаты реализации  подпрограммы создадут объективные условия для снижения уровня аварийности и тяжести  пос-ледствий ДТП, повышения дисциплины  водительского состава и пешеходов. Снижение к 2025 году (по сравнению с показателями 2022 года) следующих показателей: транспортный риск (количество ДТП  на 10 тыс. единиц  заре-гистрированного транспорта) на 10,0 процентов; социальный риск (количест-во лиц, пострадавших  в ДТП на 100 тыс. жителей), на 20 процентов; сниже-ние уровня дорожно-транспортных происшествий  до 15 процентов.

Мероприятия подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в Старорусском муниципальном районе на 2022-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реа-лиза-ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из пас-порта подпрог-раммы) | Источ-ник фи-нанси-рова-ния | Объём финансирования по годам (тыс.руб.): |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1.Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация проведения месячников по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального района | ОГИБДД МО МВД России «Старо-русский» (по согласованию) | 2022- 2025 годы | 1.1-1.4 | бюджет муни-ципаль-ного района | - |  | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Создание системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение профилактических бесед с детьми и их родителями о необходимости соблюдения правил дорожного движения | ОГИБДД МО МВД России «Старо-русский» (по согласова-нию); комитет по образо-ванию | 2022- 2025 годы | 2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района |  | - | - | - | - |
| 2.2. | Проведение обследова- ния в образовательных организациях на предмет изучения организации работы по обучению детей и подростков правилам безопасного поведения на улицах и дорогах | комитет по образо-ванию | 2022- 2025 годы | 2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района |  | - | - | - | - |
| 2.3. | Организация и проведение на территории муниципального района профилактического мероприятия «Внимание дети!» | комитет по образованию; ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский» (по согласованию) | 2022- 2025 годы | 2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района |  | - | - | - | - |
| 2.4. | Организация и проведение перед началом каникул, в начале и конце учебного года «Уроков безопасности» в общеобра-зовательных организациях муниципального района | комитет по образованию; ОГИБДД МО МВД России «Старо-русский» (по согласованию) | 2022- 2025 годы | 2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района |  | - | - | - | - |
| 2.5. | Продолжение работы по созданию отрядов юных инспекторов дорожного движения (ЮИДД) на базе общеобразовательных организаций с обеспечением их специальной формой | комитет по образованию; ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский» (по согласованию) | 2022- 2025 годы | 2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района |  | - | - | - | - |
| 2.6. | Организация размещения в средствах массовой информации материалов по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения | комитет по образованию; ОГИБДД МО МВД России «Старорус-ский» (по согласованию) | 2022- 2025 годы | 2.1. | бюджет муни-ципаль-ного района |  | - | - | - | - |
| ВСЕГО 0,0 |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |