Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2023  № 2906

г.Старая Русса

О внесении изменений в постановление                                                       Администрации муниципального района от 18.04.2022 № 899

«Об утверждении муниципальной Программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы»

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в наименование, пункт 1 постановления Администрации муниципального района от 18.04.2022 № 899 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса  «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» (далее – муниципальная Программа), заменив цифру «…2025…» на «…2027…».

2.Внести изменения в муниципальную Программу, утверждённую постановлением Администрации муниципального района от 18.04.2022                           № 899, изложив её в новой прилагаемой редакции.

3.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального               района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admrussa. gosuslugi.ru/).

Глава муниципального района                                              Е.Л. Комарова

|  | УТВЕРЖДЕНА |
| --- | --- |
|  | постановлением Администрации муниципального района от 18.04.2022 № 899 (в редакции постановления Администрации муниципального района от 15.12.2023 № 2906) |

Муниципальная Программа муниципального образования город Старая Русса «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» (далее - Программа)

Паспорт Программы

1.Ответственный исполнитель Программы:

Администрация муниципального района в лице комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений  Администрации муниципального района (далее - комитет) до 12.01.2023;

Администрация Старорусского муниципального района в лице                  комитета по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством     (далее - комитет) с 12.01.2023.

2.Соисполнители Программы:

муниципальное бюджетное учреждение «Административное                      управление городским хозяйством» (далее - МБУ «АУГХ»);

комитет организационной работы и кадровой политики Администрации муниципального района.

3.Подпрограммы Программы:

3.1.«Содержание территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы»;

3.2.«Освещение улиц на территории муниципального образования     город Старая Русса на 2022-2027 годы»;

3.3.«Содержание мест захоронения и организация ритуальных                  услуг на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022- 2027 годы»;

3.4.«Обеспечение реализации муниципальной Программы                  «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы»;

3.5.«Развитие территории города Старая Русса на 2022-2027 годы».

4.Цели, задачи и целевые показатели Программы:

| № п/п | цели, задачи Программы, наименование и единица измерения целевого показателя | значения целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Цель. Повышение уровня благоустройства в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1.Содержание территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |
|  | Показатель 2. Количество проведенных конкурсов по благоустройству | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | Показатель 3. Количество дезинсекцированных парков, скверов и мест массового отдыха населения | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 |
|  | Показатель 4. Количество проб морфометрических показателей водных объектов | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
|  | Показатель 5. Количество установленных контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов | 113 | - | - | - |  |  |  |
| 1.2. | Задача 2.Освещение улиц на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Количество горящих светильников (ламп) с учетом изношенности кабельных и воздушных линий уличного освещения, (ед.) | 2682 | 2699 | 2699 | 2699 |  | 2699 | 2699 |
| 1.3. | Задача 3.Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Содержание мест захоронения | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |
| 1.3.2. | Показатель 2. Инвентаризация кладбищ: «Симоновское», «Никольское» | - | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 1.4. | Задача4.Обеспечение реализации муниципальной Программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Показатель 1. Точность планирования деятельности учреждения (отклонение фактического выполнения муниципального задания от планируемого, %) | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 1.5. | Задача 5.Развитие территории города Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Показатель 1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Старая Русса | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 2 |

5.Сроки реализации Программы: 2022-2027 годы.

6.Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  | год | источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | 2022 | 2970,8 | - | - | 72060,0 | - | - | 75030,80 |  |
|  | 2023 | - | - | - | 142086,0 | - | - | 142086,0 |  |
|  | 2024 | - | - | - | 76381,7 | - | - | 76381,7 |  |
|  | 2025 | - | - | - | 72681,7 | - |  | 72681,7 |  |
|  | 2026 | - | - | - | 72681,7 |  | - | 72681,7 |  |
|  | 2027 | - | - | - | 72681,7 | - | - | 72681,7 |  |
|  | Всего | 2970,8 | - | - | 508572,8 | - | - | 511543,6 |  |

7.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

Программа носит социальный характер и рассчитана на создание  удобных условий жизни населения на территории города Старая Русса. Мероприятия Программы позволят:

улучшить экологическое состояние и внешний облик города Старая Русса;

создать более комфортные микроклиматические, санитарно-               гигиенические и эстетические условия на улицах города Старая Русса;

содержать в надлежащем состоянии объекты благоустройства города Старая Русса.

Программа направлена на повышение качества уборки и озеленения территории, повышение уровня комфортности  проживания населения.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Старая Русса, приоритеты и цели муниципальной политики в указанной сфере

В настоящее время проблема благоустройства города Старая Русса                является одной из наиболее значимых и насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Понятие «благоустройство городской территории» включает в себя целый комплекс работ по уборке и озеленению территории города и развитию рекреационных зон, работу по содержанию малых архитектурных форм и др. Эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения города.

За последние годы значительно улучшилось санитарное состояние и благоустроенность города, но все-таки улично-дорожная сеть, места отдыха населения, объекты внешнего благоустройства не в полной мере               обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения.

Многие пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные                коммуникации и объекты внешнего благоустройства до настоящего времени нуждаются в ремонте или реконструкции, а также в постоянном обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение города Старая Русса в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и сани-тарного состояния городских территорий.

Актуальность разрабатываемой Программы обусловлена тем, что          благоустройство, озеленение и уличное освещение являются важнейшими сферами деятельности в муниципальном городском хозяйстве. Именно в этих сферах создаются те условия для населения, которые направлены на повышение уровня жизни, и тем самым создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни для отдельного человека по месту проживания. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик города, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.), поэтому возникает необходимость системного решения проблемы благоустройства и озеленения города.

Основным направлением благоустройства города является              обустройство общественных и придомовых территорий.

В рамках реализации Программы в 2022-2025 гг. на территории муниципального образования город Старая Русса планируется оснащение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) контейнерами для раздельного сбора  ТКО.

Уличное освещение

Наружное освещение является одним из элементов благоустройства населенных пунктов. Освещенность, создаваемая осветительными приборами наружного освещения, на территории города должна соответствовать              действующим нормативным актам. Соблюдение предусмотренных нормативными актами требований к освещению населенных пунктов обеспечивает оптимальные условия жизнедеятельности населения, освещенности населенных пунктов, автомобильных дорог, придомовых и других территорий.

В настоящее время фактическое состояние освещения города Старая Русса не отвечает современным требованиям. Износ линий уличного освещения возник в результате недостаточного финансирования. Отсутствие нормальной освещенности отрицательно влияет на условия жизни населения города, способствует ухудшению правопорядка, снижению безопасности дорожного движения, а также формирует ряд других негативных факторов. Неудовлетворительная работа наружного освещения создает дополнительные предпосылки для возникновения очагов социальной напряженности в городе.

В настоящее время освещение улиц осуществляется светодиодными энергосберегающими осветительными приборами. Приведение систем наружного освещения, в частности кабельных и воздушных сетей в соответствие с требованиями нормативных актов, будет способствовать выравниванию социальных условий на территории города Старая Русса. Решение задач, направленных на восстановление сетей уличного освещения и дальнейшее развитие, возможно только путем проведения комплекса системных мероприятий, предусмотренных  Программой.

Очевидно, что эффективное решение существующих проблем в сфере уличного освещения города невозможно без комплексного программного подхода и соответствующей финансовой поддержки.

Места захоронения

Настоящая подпрограмма разработана с целью благоустройства территорий действующих кладбищ. Площадь земель, отведенных под места захоронения, в настоящее время составляет 24,7 га. Захоронения (подзахоронения) на территории муниципального образования город Старая Русса производятся на «Симоновском кладбище» и «Никольском кладбище».

Такие элементы инфраструктуры, как: ограждения, асфальтированные дороги, освещение на 95 процентов отсутствуют. Кроме этого, отсутствует охрана территории кладбища. Уход за большим количеством могил родственниками покойных не осуществляется, что приводит к неблагоприятной санитарной обстановке на территории кладбищ.

Реализация настоящей подпрограммы позволит улучшить санитарную обстановку содержания мест погребения.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических

и прочих рисков реализации Программы

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со                 следующими рисками:

ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что               выразится в снижении темпа роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования на благоустройство города Старая Русса;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на услуги по содержанию объектов благоустройства, горюче-смазочные материалы, специализированное  оборудование, что может привести к увеличению стоимости организации благоустройства и содержанию внешних объектов благоустройства.

Механизм управления реализацией Программы

Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми                 подпрограммами. Координацию выполнения мероприятий Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляет комитет.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы, координацию выполнения мероприятий Программы, обеспечение эффективности реализации Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий Программы, объемов финансирования, механизма реализации Программы, исполнителей Программы, целевых показателей реализации Программы осуществляет комитет.

Соисполнители программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации Программы. Ответственный исполнитель Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации Программы по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 № 860, и направляет в комитет экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей Программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Ответственный исполнитель Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в комитет экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района заполненную таблицу согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 28.07.2014                 № 982 (далее - Порядок), а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 Порядка в форме информации.

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта Программы) |  | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 |  |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1.Содержание территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Содержание территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» |  | комитет, МБУ «АУГХ» | 2022- 2027 годы |  | 1-5 | бюджет города Старая Русса |  |  | 1339,8 | 3027,9 | 1185,0 |  | 1185,0 |  |  | 1185,0 | 1185,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  | 1031,1 | 1133,8 | - |  | - |  |  | - | - |
| 2. | Задача 2.Освещение улиц на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Освещение улиц на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022- 2027 годы» |  | комитет | 2022- 2027 годы |  | 1 | бюджет города Старая Русса |  | 19378,9 |  | 21100,0 | 22250,0 |  | 22500,0 |  | 22500,0 |  | 22500,0 |
| 3. | Задача 3.Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Реализация подпрограммы «Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» |  | комитет, МБУ «АУГХ» | 2022- 2027 годы |  | 1 | бюджет города Старая Русса |  |  | 397,5 | 3803,2 | 750,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 450,0 |
| 4. | Задача 4.Обеспечение реализации муниципальной Программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022- 2027 годы» |  | Админист-рация, МБУ «АУГХ» | 2022- 2027 годы |  | 1 | бюджет города Старая Русса |  |  | 50849,9 | 112521,1 | 48546,7 |  | 48546,7 |  | 48546,7 |  | 48546,7 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной |  |  | 1639,7 | - | - |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5.Развитие территории города Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация подпрограммы «Развитие территории города Старая Русса на 2022-2027 годы» |  | комитет |  | 2022-2027 годы | 1 | областной бюджет |  |  | 300,0 | 300,0 | 1000,0 | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса |  |  | 94,0 | 200 | 2650,0 | - |  |  | - |  |  |

Паспорт подпрограммы «Содержание территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы»

1.Исполнитель подпрограммы:  комитет.

2.Соисполнитель подпрограммы: МБУ «АУГХ».

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | единица измерения | значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача 1.Содержание территории города Старая Русса на 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Количество ликвидированных несанкционированных свалок | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.2. | Показатель 2. Количество проведенных конкурсов по благоустройству | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3. | Показатель 3. Количество дезинсекцированных парков, скверов и мест массового отдыха населения | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.4. | Показатель 4. Количество проб морфометрических показателей водных объектов | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Показатель 5. Количество установленных контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов | шт. | 113 | - | - | - | - | - |

4.Сроки реализации подпрограммы: 2022 -2027 годы.

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):

| год | источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | бюджет города Старая Русса | бюджет поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2022 | 1031,1 | - | - | 1339,8 | - | - | 2370,9 |
| 2023 | 1133,8 | - | - | 3027,9 | - | - | 4161,7 |
| 2024 | - | - | - | 1185,0 | - | - | 1185,0 |
| 2025 | - | - | - | 1185,0 | - | - | 1185,0 |
| 2026 | - | - | - | 1185,0 | - | - | 1185,0 |
| 2027 | - | - | - | 1185,0 | - |  | 1185,0 |
| Всего | 2165,6 | - | - | 9107,7 | - | - | 11273,3 |

6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

улучшение экологического состояния и внешнего облика города;

создание более комфортных микроклиматических, санитарно-                гигиенических и эстетических условий на улицах;

содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства муниципального образования города Старая Русса общей площадью более 927600 кв.м.

Реализация подпрограммы будет способствовать реализации                 муниципальной политики в сфере благоустройства территории города, позволит создать условия для комфортного проживания населения. В результате реализации подпрограммы на территории города Старая Русса предполагается достижение целевых показателей в соответствии с   прогнозируемым развитием уровня благоустройства на территории города Старая Русса. Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития.

Мероприятия подпрограммы

«Содержание территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпро-граммы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1. | Задача 1. Содержание территории муниципального образования города Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ликвидация несанкционированных свалок | МБУ «АУГХ» | 2022-2023 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | 342,5 | 1492,0 | - | - | - | - |  |
| 1.2. | Проведение конкурса по благоустройству | комитет | 2022-2027 годы | 2 | бюджет города Старая Русса | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 1.2.1. | Материальное поощрение в виде сертификатов номиналом 3500 рублей председателей микрорайонов, председателя совета ТОС | комитет | 2022-2025 годы | 2 | бюджет города Старая Русса | 32,0 | 28,0 | - | - | - | - |  |
| 1.2.2. | Материальное поощрение в виде сертификатов номиналом 2500 рублей заместителей председателей микрорайонов | комитет | 2022-2025 годы | 2 | бюджет города Старая Русса | 21,0 | 17,5 | - | - | - | - |  |
| 1.2.3 | Материальное поощрение в виде сертификатов номиналом 1500 рублей старших по улицам микрорайонов города Старая Русса | комитет | 2022-2025 годы | 2 | бюджет города Старая Русса | 58,5 | 58,5 | - | - | - | - |  |
| 1.2.4. | Выделение денежных средств на развитие микрорайонов города Старая Русса сертификатом номиналом 10000 рублей | комитет | 2022-2025 годы | 2 | бюджет города Старая Русса | 70,0 | 70,0 | - | - | - | - |  |
| 1.2.5. | Изготовление информационных табличек, приобретение дипломов | комитет | 2022-2025 годы | 2 | бюджет города Старая Русса | 10,0 | 11.5 | - | - | - | - |  |
| 1.2.6. | Приобретение цветов для вручения на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов проведения конкурса по благоустройству в 2022 году | комитет | 2022-2027 годы | 2 | бюджет города Старая Русса | 8,5 | 14.5 | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Дезинсекция парков, скверов и мест массового отдыха населения | МБУ «АУГХ» | 2022-2025 годы | 3 | бюджет города Старая Русса | 40,0 | 50,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |  |
| 1.4. | Отбор и анализ сточных вод с учетом проведения контроля морфометрических водных объектов | МБУ «АУГХ» | 2022-2027 годы | 4 | бюджет города Старая Русса | 757,3 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |
| 1.5. | Приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов | комитет | 2022 год | 5 | бюджет города Старая Русса | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6. | Выполнение работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Старая Русса | комитет | 2022-2023 годы | 5 | областной бюджет | 1031,1 | 1133,8 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса |  | 485,9 | - | - | - | - |  |

Паспорт подпрограммы «Содержание мест захоронения на территории  муниципального образования город Старая Русса

на 2022-2027 годы»

1.Исполнитель подпрограммы:  комитет.

2.Соисполнитель подпрограммы: МБУ «АУГХ».

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1.Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.Содержание мест захоронения, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 1.2 | Показатель 2. Инвентаризация кладбищ: «Симоновское», «Никольское» | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.Сроки реализации подпрограммы: 2022 -2027 годы.

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей):

| год | источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федера-льный бюджет | бюджет муници- пального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2022 | - | - | - | 397,5 | - | - | 397,5 |
| 2023 | - | - | - | 3803,2 | - | - | 3803,2 |
| 2024 | - | - | - | 750,0 |  |  | 750,0 |
| 2025 | - | - | - | 450,0 |  |  | 450,0 |
| 2026 | - | - | - | 450,0 |  |  | 450,0 |
| 2027 | - | - | - | 450,0 |  |  | 450,0 |
| Всего | - | - | - | 6300,7 |  |  | 6300,7 |

6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

реализация подпрограммы направлена на благоустройство территории действующих кладбищ.

Указанные в подпрограмме показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития.

Мероприятия подпрограммы «Содержание мест захоронения на территории

муниципального  образования город Старая Русса на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпро-граммы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1.Содержание мест захоронения и организация ритуальных услуг на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уборка территории кладбища и вывоз мусора с территории кладбища | МБУ «АУГХ» | 2022-2027 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | 397,5 | 420,0 | 750,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 |
| 1.2. | Проведение работ по инвентаризации кладбищ: «Симоновское», «Никольское» | комитет | 2023 год | 1 | бюджет города Старая Русса | - | 1485,4 | - | - | - | - |
| 1.3 | Проведение работ по расчистке площади «Никольского кладбища» от зеленых насаждений | комитет | 2023 год | 1 | бюджет города Старая Русса | - | 1897,8 | - | - | - | - |

Паспорт подпрограммы

«Освещение улиц на территории муниципального образования город Старая Русса

на 2022-2027 годы»

1.Исполнитель подпрограммы: комитет.

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | задачи подпрограммы, наименование и единицы измерения целевого показателя | значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Задача 1.Освещение улиц на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1.Количество горящих светильников (ламп) с учетом изношенности кабельных и воздушных линий уличного освещения, (ед.) | 2682 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 | 2699 |

3.Сроки реализации подпрограммы: 2022-2027 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| год | источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет |  | федеральный бюджет | бюджет муниципального района |  | бюджет города Старая Русса |  | бюджеты поселений |  | внебюджетные средства |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |
| 2022 | - | - |  |  | - |  | 20478,3 |  | - |  | - |  | 20478,3 |
| 2023 | - | - |  |  | - |  | 21100,0 |  | - |  | - |  | 21100,0 |
| 2024 | - | - |  |  | - |  | 22250,0 |  | - |  | - |  | 22250,0 |
| 2025 | - | - |  |  | - |  | 22500,0 |  | - |  | - |  | 22500,0 |
| 2026 | - | - |  |  | - |  | 22500,0 |  | - |  | - |  | 22500,0 |
| 2027 | - | - |  |  | - |  | 22500,0 |  | - |  |  |  | 22500,0 |
| Всего | - | - |  |  | - |  | 131328,3 |  | - |  | - |  | 13178,3 |

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

соответствие сети уличного освещения требованиям, предъявляемым нормативными актами;

улучшение благоустройства улиц и обеспечение повышения безопасности дорожного движения.

Мероприятия подпрограммы «Освещение улиц на территории муниципального образования                                          город Старая Русса на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта под-программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Освещение улиц на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Закупка электроэнергии | комитет | 2022-2027 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | 19378,9 | 19000,0 | 19750,0 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 |
| 1.2. | Техническое обслуживание сетей уличного освещения | комитет | 2022-2027 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | 1099,4 | 2100,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 | 2500,0 |

Паспорт подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования  город Старая Русса на 2022-2027 годы»

1.Исполнитель подпрограммы: Администрация муниципального района (далее - Администрация).

2.Соисполнитель подпрограммы: МБУ «АУГХ».

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | задачи подпрограммы, наименование и единицы измерения целевого показателя | значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Задача 1.Обеспечение реализации муниципальной Программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Точность планирования деятельности учреждения (отклонение фактического выполнения муниципального задания от планируемого, %) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

4.Сроки реализации подпрограммы: 2022-2027 годы.

5.Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей):

| год | источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федера-льный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 2022 | 1639,6 | - | - | 50896,9 | - | - | 52536,5 |  |
| 2023 | - | - | - | 112521,1 | - | - | 112521,1 |  |
| 2024 | - | - | - | 48546,7 | - | - | 48546,7 |  |
| 2025 | - | - | - | 48546,7 | - | - | 48546,7 |  |
| 2026 | - | - | - | 48546,7 | - | - | 48546,7 |  |
| 2027 | - | - | - | 48546,7 | - | - | 48546,7 |  |
| Всего | 1639,6 | - | - | 357604,8 | - | - | 359244,4 |  |

6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий. Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития муниципального образования город Старая Русса.

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной Программы «Организация благоустройства территории и содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпро-граммы) | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение реализации муниципальной Программы «Организация благоустройства территории и содержания объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Содержание МБУ «АУГХ» | Администра-ция, МБУ «АУГХ» | 2022- 2027 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | 50896,9 | 112521,1 | 48546,7 | 48546,7 | 48546,7 | 48546,7 |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1629,6 | - | - | - | - | - |

Паспорт подпрограммы

«Развитие территории города Старая Русса

на 2022-2027 годы»

1.Исполнитель подпрограммы: комитет

2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | задачи подпрограммы, наименование и единицы измерения целевого показателя | значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Задача 1.Развитие территории города Старая Русса на 2022-2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Благоустройство общественных территорий муниципального образования город Старая Русса | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |

3.Сроки реализации подпрограммы: 2022 -2027 годы.

4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| год | источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2022 | 300,0 | - | - | 94,0 | - | - | 394,0 |
| 2023 | 300,0 | - | - | 200,0 | - | - | 500,0 |
| 2024 | 1000,0 |  | - | 2650,0 | - | - | 3650,0 |
| 2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2027 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 1600,0 | - | - | 2944,0 | - | - | 4544,0 |

5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

реализация собственных инициатив жителей по решению вопросов местного значения, связанных с обеспечением благоустройства территории общественного самоуправления;

благоустройство общественных территорий муниципального                образования город Старая Русса.

Мероприятия подпрограммы  «Развитие территории города Старая Русса на 2022-2027 годы»

| - № п/п | - Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | - Срок реализации | - Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта - подпрограммы) | - Источник финансирования | - Объем финансирования по годам - (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - 2022 | - 2023 | - 2024 | - 2025 | - 2026 | - 2027 |
| - 1 | - 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1.1. | Благоустройство зоны отдыха, расположенной в границах ТОС «Шанхай» | комитет | 2022 год | 1 | бюджет города Старая Русса | 47,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 150,0 | - | - | - | - | - |
| - 1.2 | Благоустройство пешеходного прохода, расположенного в границах ТОС «На Полисти» | комитет | 2022 год | 1 | бюджет города Старая Русса | 47,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 150,0 | - | - | - | - | - |
| - 1.3. | Обустройство зоны отдыха ТОС «Шанхай» | комитет | 2023 год | 1 | областной бюджет | - | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | 150,0 | - | - | - | - |
| - 1.4 | Доукомплектация детской площадки, ТОС «Клубная, д.24» | комитет | 2023 год | 1 | областной бюджет | - | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | 150,0 | - | - | - | - |
| - 1.5. | Реализация приоритетного регионального проекта «Народный бюджет» | комитет | 2024 год | 1 | областной бюджет | - | - | 1000,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | - | 1600,0 | - | - | - |
| - 1.6 | Реализация проектов территориальных общественных самоуправлений | комитет | 2024 год | 1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | - | 300,0 | - | - | - |
| - 1.7. | Реализация проекта местных инициатив (благоустройство Симоновского кладбища») | комитет, комитет организационной работы и кадровой политики | 2024 год | 1 | областной бюджет | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | - | 750,0 | - | - | - |