Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2023  № 2857

г.Старая Русса

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 19.10.2021 № 1809 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса

на 2022-2025 годы»

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в наименование, пункт 1 постановления Администрации муниципального района от 19.10.2021 № 1809                     «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» (далее – муниципальная Программа), заменив цифру «…2025…» на «…2027…».

2.Внести изменения в муниципальную Программу, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 19.10.2021          № 1809, изложив ее в новой прилагаемой редакции.

3.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального            района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admrussa. gosuslugi.ru/).

Глава муниципального района                                                 Е.Л. Комарова

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района от 19.10.2021 № 1809 (в редакции постановления Администрации муниципального района от 12.12.2023 № 2857)

Муниципальная Программа муниципального образования                     город Старая Русса «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании

город Старая Русса на 2022-2027 годы»

Паспорт муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании

город Старая Русса на 2022-2027 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной Программы:

Администрация муниципального района в лице комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района до 12.01.2023;

Администрация муниципального района в лице комитета по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района с 12.01.2023 (далее - комитет).

2.Соисполнители муниципальной Программы:

муниципальное бюджетное учреждение «Административное управление городским хозяйством» (далее - МБУ «АУГХ»).

3.Подпрограммы муниципальной Программы:

3.1.«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022- 2027 годы»;

3.2.«Повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном  образовании  город Старая Русса на 2022-2027 годы».

4.Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной Программы:

| № п/п | Задачи программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно- эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью доведения их до нормативных требований | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 1.2. | Задача 2.Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Содержание автомобильных дорог местного значения, % (показатель определён исходя из общей протяжённости дорог) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Цель 2.Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1.Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1. Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, % (показатель определён исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» о ДТП на территории г. Старая Русса) | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 2.1.2. | Показатель 2. Сокращение количества ДТП с участием детей, ед. (показатель определен исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 2.1.3. | Показатель 3. Снижение социального риска: число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения, чел. (показатель определён исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2.1.4. | Показатель 4 . Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий: количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших, чел. (показатель определён исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

5.Сроки реализации муниципальной Программы: 2022-2027 годы.

6.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  | Год | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | федера-льный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | вне-бюджет-ные средства | всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2022 | 74 806,1 | - | - | 5 811,1 | - | - | 80 617,2 |
|  | 2023 | 52 862,0 | - | - | 5 544,8 | - | - | 58 406,8 |
|  | 2024 | 39 112,0 | - | - | 5 327,8 | - | - | 44 439,8 |
|  | 2025 | 6 408,0 | - | - | 5 599,3 | - | - | 12 007,3 |
|  | 2026 | 6 408,0 | - | - | 5 738,6 | - | - | 12 146,6 |
|  | 2027 | 6 408,0 | - | - | 5 738,6 | - | - | 12 146,6 |
|  | Всего | 186 004,1 | - | - | 33 760,2 | - | - | 219 764,3 |

7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  Программы:

приведение в нормативное состояние  сети автомобильных  дорог  общего пользования  местного значения  муниципального района оказывает  существенное воздействие на улучшение и развитие транспортной инфраструктуры города Старая Русса и позволит:

улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог общего пользования  местного значения города Старая Русса;

снизить аварийность на дорогах;

повысить качество дорожных покрытий в результате использования новых технологий и материалов;

повысить срок службы дорожного покрытия и увеличить межремонтный срок за счет применения современных технологий при содержании и ремонте автомобильных дорог;

сократить текущие затраты на восстановление и мелкий ремонт.

Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 5,3 км.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы                социально-экономического развития муниципального образования               город Старая Русса, приоритеты и цели муниципальной

политики в этих сферах

Основной задачей в области дорожного хозяйства остаётся содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования в состоянии, необходимом для безопасного движения транспортных средств. Муниципальная Программа разработана в целях обеспечения безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования город Старая Русса и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их прав и свобод, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Старая Русса, проходящих по территории области, по состоянию на 01.01.2023 составляет  113,3 км, в том числе:

с твердым покрытием - 92,3 км.;

с покрытием переходного типа  (щебеночные, гравийные) - 6,5 км.;

грунтовые - 14,5 км.

Мостов и путепроводов в городе - 4, из них  один с деревянным покрытием.

Проезжая часть большинства улиц имеет асфальтовое покрытие шириной около 9 м. (за исключением ул. Возрождения - 7,6 м. и                    ул. Александровская - 13 м.).

Протяженность улично-дорожной сети по официальным данным составляет 113,3  км., в том числе 92,3 км. имеют усовершенствованное покрытие. Пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусным транспортом. Плотность автобусной сети в настоящее время - 1,8 км/км2.

Основными недостатками сложившейся улично-дорожной сети являются: отсутствие выделенных дорог для пропуска грузового автотранспорта; недостаточная ширина проезжих частей магистральных улиц и мостов, ограничивающая их пропускную способность; слабо развитая инфраструктура транспортного обслуживания (места для парковок, СТО, АЗС и др).

Наибольший ущерб городской среде и состоянию городских улиц приносит  отсутствие  обходной  автодороги, в  связи  с  чем крупные транзитные потоки грузового транспорта проходят через селитебную зону города.

Одной  из проблем улично-дорожной сети города Старая Русса является отсутствие кольцевой трассы, выполняющей роль транспортной связи жилых районов с наиболее крупными производственными зонами, в обход исторической части города.

Подавляющее большинство «коридоров», в границах которых проходят основные улицы и дороги, имеют ширину около 20 метров, а проезжие части улиц - около 9 метров. В связи с этим для городских и районных магистралей проектом принимается поперечный профиль шириной 20 м. в красных линиях с проезжей частью 9 м. Исключение составляют: ул. Александровская  (в красных линиях - 25 м., проезжая часть - 13 м.) и улицы Железнодорожная, Федора Кузьмина - до выхода к дороге на д. Взвад (проезжая часть - 12 м.). На этих улицах сохраняются существующие параметры. При этом, плотность автобусной сети может быть увеличена до 2,5 км/км2.

Развитие многих ведущих отраслей Старой Руссы: машиностроения, торговли, сельского хозяйства и туризма, ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство Старой Руссы и Старорусского района  получают сырье и заготовки из различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, а также отправляют готовую продукцию для реализации в субъекты Российской Федерации.

Важнейшими задачами развития экономики города являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам области, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, развитие туристического комплекса.

Увеличение финансирования данной отрасли позволит увеличить пропускную способность автодорог, а также улучшить инвестиционный климат в городе Старая Русса.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям населения в безопасном дорожном движении;

недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения;

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования город Старая Русса, несмотря на тенденцию к снижению, остается высоким.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы

Основными показателями реализации муниципальной Программы являются:

уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

увеличение количества отремонтированных внутриквартальных проездов;

выполнение комплекса мероприятий  по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в течение всего года (с учетом сезона); сокращение количества ДТП и человеческих жертв за счет повышения дисциплины участников дорожного движения;

сокращение  количества мест концентрации ДТП;

оптимизация скоростных режимов на участках улично-дорожной сети;

сокращение экономического ущерба от повреждения грузов и простоя при ремонте автотранспортных средств, попавших в ДТП;

снижение ущерба от повреждения дорожных сооружений при совершении ДТП за счет уменьшения их количества;

повышение уровня общественной безопасности и социальной стабильности в обществе;

повышение пропускной способности за счет снижения количества транспортных задержек, вызванных ДТП;

улучшение экологической обстановки за счет сокращения количества ДТП;

улучшение экологической обстановки за счет сокращения количества ДТП с участием автомобильного транспорта, перевозящего опасные грузы.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что    выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Механизм управления реализацией муниципальной Программы,             который содержит информацию по осуществлению контроля

за ходом её выполнения

Муниципальная  Программа предусматривает реализацию до 2027  года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной  Программы, объемов финансирования,  механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муниципальной Программы, целевых показателей реализации муниципальной Программы осуществляет комитет.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной Программы.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы  до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной Программы по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 № 860,  и направляет в комитет экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной Программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в комитет экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района заполненную таблицу согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 19.10.2021 № 1809 (далее - Порядок), а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 Порядка в форме информации.

Мероприятия муниципальной  Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог

местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной Програм-мы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» | комитет, МБУ «АУГХ» | 2022- 2027 годы | 1 | областной бюджет | 74 806,1 | 52 862,0 | 39 112,0 | 6 408,0 | 6 408,0 | 6 408,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования город Старая Русса | 5 811,1 | 5 544,8 | 4 420,0 | 4 325,3 | 4 464,6 | 4 464,6 |
| 2. | Задача. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022 - 2027 годы» | комитет, МБУ «АУГХ» | 2022- 2027 годы | 2 | бюджет муниципального образования город Старая Русса | - | - | 907,8 | 1 274,0 | 1 274,0 | 1 274,0 |

Паспорт подпрограммы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на                       2022-2027 годы»

1.Ответственный исполнитель подпрограммы:

Администрация муниципального района в лице комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района до 12.01.2023;

Администрация муниципального района в лице комитета по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района с 12.01.2023 (далее - комитет).

2.Соисполнители подпрограммы:

муниципальное бюджетное учреждение «Административное управление городским хозяйством» (далее - МБУ «АУГХ»).

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Задача 1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью доведения их до нормативных требований от общей протяженности автомобильных дорог, % (показатель установлен в соответствии с планом мероприятий) | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей, % (показатель определён исходя из общей протяжённости дорог) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.Сроки реализации подпрограммы: 2022 -2027 годы.

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  | Год | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | федера-льный бюджет | бюджет муниципа-льного района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2022 | 74 806,1 | - | - | 5 811,1 | - | - | 80 617,2 |
|  | 2023 | 52 862,0 | - | - | 5 544,8 | - | - | 58 406,8 |
|  | 2024 | 39 112,0 | - | - | 4 420,0 | - | - | 43 532,0 |
|  | 2025 | 6 408,0 | - | - | 4 325,3 | - | - | 10 733,3 |
|  | 2026 | 6 408,0 | - | - | 4 464,6 | - | - | 10 872,6 |
|  | 2027 | 6 408,0 | - | - | 4 464,6 | - | - | 10 872,6 |
|  | Всего | 186 004,1 | - | - | 29 030,4 | - | - | 215 034,5 |

6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения оказывает существенное воздействие на  улучшение и развитие инфраструктуры поселения и позволит:

улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог общего пользования  местного значения;

снизить аварийность на дорогах;

повысить качество дорожных покрытий в результате использования новых технологий и материалов;

повысить срок службы дорожного покрытия и увеличить межремонтные сроки за счет применения современных технологий при содержании и ремонте автомобильных дорог;

сократить текущие затраты на восстановление и мелкий ремонт;

улучшить качество жизни граждан.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития.

Мероприятия подпрограммы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт  внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 - 2027 годы | 1 | областной бюджет | 74 806,1 | 52 862,0 | 39 112,0 | 6 408,0 | 6 408,0 | 6 408,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 5 811,1 | 5 544,8 | 4 420,0 | 4 325,3 | 4 464,6 | 4 464,6 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии, предоставляемой Новгородской областью бюджету города Старая Русса на формирование муниципальных дорожных фондов в том числе: |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 - 2027 годы | 1 | областной бюджет | 10 118,0 | 9 460,0 | 9 612,0 | 6 408,0 | 6 408,0 | 6 408,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 590,0 | 660,0 | 627,0 | 416,5 | 416,5 | 416,5 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | 1 031,7 | - | 1 208,8 | 1 208,8 | 1 208,8 |
| 1.1.1. | Ремонт дорог по приоритетному проекту «Дорога к дому»: по набережной Глебова (от ул. Миронова до ул. Молодёжная), ремонт тротуаров по ул. Некрасова от ул. Бетховена до ул. Александровская |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1 | областной бюджет | 5 549,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 323,6 | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог (картами) по ул. Вихрова (2428,3 м2), ул. Обводная (1105,9 м2), ул. Кольцевая (1106,7 м2), установка пешеходных ограждений по ул. Якутских Стрелков |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1 | областной бюджет | 4 569,0 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 266,4 | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Ремонт дорог по приоритетному проекту «Дорога к дому»: ремонт ограждения моста через реку Полисть по ул. Восстания, моста через реку Порусья по ул. Возрождения, путепровода по ул. Латышских Гвардейцев и Живого моста (аварийно-восстановительные работы); ремонт тротуаров моста через реку Полисть по ул. Восстания, моста через реку Порусья по ул. Возрождения (аварийно-восстановительные работы); ремонт проезжей части Живого моста (аварийно-восстановительные работы); ремонт проезжей части моста через реку Полисть по ул. Восстания, моста через реку Порусья по ул. Возрождения, путепровода по ул. Латышских Гвардейцев (аварийно-восстановительные работы) |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2023 год | 1 | областной бюджет | - | 7 428,3 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | - | 518,3 | - | - | - | - |
| 1.1.4. | Ремонт автомобильных дорог: по ул. Трибуны от ул. Введенская до ул. Поперечная |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2023 год | 1 | областной бюджет | - | 2 031,7 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | - | 141,7 | - | - | - | - |
| 1.1.5. | Ремонт автомобильных дорог |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2023 год | 1 | бюджет города Старая Русса | - | 1 031,7 | - | - | - | - |
| 1.2. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог за счет субсидии бюджету города Старая Русса на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022-2024 годы | 1 | областной бюджет | 64 688,1 | 43 402,0 | 29 500,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 785,5 | 619,0 | 417,7 | - | - | - |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильных дорог по: ул. Железнодорожная (от ул. Санкт - Петербургская до ул. Поливановой, ул. Железнодорожная (от ул. Поливановой до автобусной остановки), ул. Поперечная (от ул. Восстания до ул. Дзержинского, от ул. Введенская до выезда из города); ул. Тахирова (от ул. Бетховена до ул. Крестецкая), ремонт тротуаров по ул. Тахирова (от ул. Бетховена до автомобильной стоянки), ул. Крестецкая (от ул.Тахирова до выезда из города), проведение строительного контроля |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1 | областной бюджет | 64 688,1 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 785,5 | - | - | - | - | - |
| 1.2.2. | Ремонт автомобильных дорог по: ул. Дзержинского, ул. Свердлова, разворотная площадка в начале улицы Гостинодворская, ул. Тахирова проезд к дому № 4, ул. Чайковского, в том числе строительный контроль |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2023 год | 1 | областной бюджет | - | 43 402,0 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | - | 619,0 | - | - | - | - |
| 1.2.3. | Ремонт автомобильных дорог по: ул. Ленинградская, ул. Тахтарова, ул.Тимура Фрунзе, проезды по ул.Некрасова от ул. Бетховена до ул. Александровская, пер. Комсомольский (от ул.Минеральная до ул.Красных Командиров), ул.1-ой Ударной Армии, в том числе строительный контроль |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2024 год | 1 | областной бюджет | - | - | 29 500,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | - | - | 417,7 | - | - | - |
| 1.3. | Выполнение работ по исправлению профиля щебеночных и гравийных покрытий улиц, расположенных на территории муниципального образования город Старая Русса, с добавлением щебня |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 - 2027 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | 1 024,1 | 506,0 | - | - | - | - |
| 1.4. | Техническое обследование и оценка состояния искусственного сооружения («Живой мост») |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1 | бюджет города Старая Русса | 350,0 | -- | - | - | - | - |
| 1.5. | Проектирование и составление проектно-сметной документации на ремонт мостового сооружения по ул. Восстания «Новый мост» |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2023 год | 1 | бюджет города Старая Русса | - | 900,0 | - | - | - | - |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  | МБУ «АУГХ» | 2022- 2027 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | 3 061,5 | 1 828,1 | 3 375,3 | 2 700,0 | 2 839,3 | 2 839,3 |
| 2.1.1. | Экспертиза сметной документации |  | МБУ «АУГХ» | 2022-2027 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | 112,9 | 280,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.1.2. | Ремонт и прочистка ливневой канализации |  | МБУ «АУГХ» | 2022-2027 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | 338,8 | 500,0 | 1 200,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 |
| 2.1.3. | Техническое обслуживание и содержание светофоров |  | МБУ «АУГХ» | 2022-2027 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | 454,2 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,00 | 500,00 |
| 2.1.4. | Электроэнергия светофоров |  | МБУ «АУГХ» | 2022-2027 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | 119,3 | 110,0 | 150,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 2.1.5. | Нанесение дорожной разметки |  | МБУ «АУГХ» | 2022-2027 годы | 1 | бюджет города Старая Русса | 1 444,1 | 213,1 | 700,0 | 700,0 | 839,3 | 839,3 |
| 2.1.6. | Ремонт настила «Живого моста» |  | МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1 | бюджет города Старая Русса | 592,2 | - | - | - | - | - |
| 2.1.7. | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытиями без добавления новых материалов |  | МБУ «АУГХ» | 2023 год | 1 | бюджет города Старая Русса | - | 225,0 | - | - | - | - |
| 2.1.8. | Обследование мостового сооружения по ул. Возрождения |  | МБУ «АУГХ» | 2024 год | 1 | бюджет города Старая Русса | - | - | 325,3 | - | - | - |
| Всего |  |  |  |  |  | 119 434,1 | 80 617,2 | 58 406,8 | 43 532,0 | 10 733,3 | 10 872,6 | 10 872,6 |

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании

город Старая Русса на 2022-2027 годы»

1.Ответственный исполнитель подпрограммы:

Администрация муниципального района в лице комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района до 12.01.2023;

Администрация муниципального района в лице комитета по управлению жилищно-коммунальным и дорожным хозяйством Администрации муниципального района с 12.01.2023 (далее - комитет).

2.Соисполнители подпрограммы:

муниципальное бюджетное учреждение «Административное управление городским хозяйством» (далее - МБУ «АУГХ»).

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной Программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, % (показатель определен исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» о ДТП на территории г.Старая Русса) | 16 ,0 | - | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 1.2. | Показатель 2. Сокращение количества ДТП с участием детей, чел. (показатель определен исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» о ДТП на территории г.Старая Русса) | 4 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3. | Показатель 3. Снижение социального риска: количество лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. жителей, чел. (показатель определен исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» о ДТП на территории г.Старая Русса) | 125 | - | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 1.4. | Показатель 4. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий: количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 пострадавших, чел. (показатель определён исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» о ДТП на территории г.Старая Русса) | 4,0 | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

4.Сроки реализации подпрограммы: 2022-2027 годы.

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  | Год | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | област-ной бюджет | федера-льный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет города Старая Русса | бюд-жеты поселе-ний | внебюд-жетные средства | всего |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2022 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2024 | - | - | - | 907,8 | - | - | 907,8 |
|  | 2025 | - | - | - | 1 274,0 | - | - | 1 274,0 |
|  | 2026 | - | - | - | 1 274,0 | - | - | 1 274,0 |
|  | 2027 | - | - | - | 1 274,0 | - | - | 1 274,0 |
|  | Всего | - | - | - | 4 729,8 | - | - | 4 729,8 |

6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

создание объективных условий для снижения уровня аварийности  и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий, повышения дисциплины  водительского состава и пешеходов, повышения безопасности при выполнении пассажирских перевозок;

снижение к 2027 году (по сравнению с показателями 2022 года) следующих показателей:

социальный риск (количество лиц, пострадавших в ДТП на                  100 тыс. жителей) на 20 процентов;

снижение уровня дорожно-транспортных происшествий до                   15 процентов.

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целе-вой показа-тель (номер целевого показателя из под-прог-рам-мы) |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение автодорог средствами регулирования дорожного движения | МБУ «АУГХ» | 2024 -2027 годы | 2 | бюджет города Старая Русса |  | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.2. | Оборудование автобусных остановок павильонами, посадочными площадками | МБУ «АУГХ» | 2024- 2027 годы | 2 | бюджет города Старая Русса |  | - | - | 507,8 | 774,0 | 774,0 | 774,0 |
| 1.3. | Ремонт автобусных остановок | МБУ «АУГХ» | 2024 -2027 годы | 2 | бюджет города Старая Русса |  | - | - | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Всего |  |  |  |  | 6 240,0 |  | - | - | 907,8 | 1 274,0 | 1 274,0 | 1 274,0 |