Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.12.2022 № 2946

г.Старая Русса

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального               образования город Старая Русса «Совершенствование и содержание

автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы»

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВ-ЛЯЕТ:

# 1.Внести в муниципальную Программу «Совершенствование и содер-жание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образова-нии город Старая Русса на 2022-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 19.10.2021 № 1809 (далее Прог-рамма), следующие изменения:

1.1.Изложить раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации» паспорта Программы в редакции:

|  | « | год | источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | федера-льный бюджет | бюджет муници- пального района | бюджет города Старая Русса | бюд-жеты посе-лений | внебюд-жетные средства | всего |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | 2022 | 74 806,1 | - | - | 5 811,1 | - | - | 80 617,2 |  |
|  |  | 2023 | 6 745,0 | - | - | 15 885,9 | - | - | 22 630,9 |  |
|  |  | 2024 | 6 745,0 | - | - | 16 737,0 | - | - | 23 482,0 |  |
|  |  | 2025 | 6 745,0 | - | - | 16 737,0 | - | - | 23 482,0 |  |
|  |  | Всего | 95 041,1 | - | - | 55 171,0 | - | - | 150 212,1 | »; |

1.2.Изложить мероприятия Программы в редакции согласно Приложению № 1;

1.3.Изложить раздел 5 «Объемы и источники финансирования подпрог-раммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)» паспорта подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения,  ремонт  внутриквартальных проез-

2

дов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» Программы в редакции:

|  | « | год | источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | федера-льный бюджет | бюджет муниципа-льного района | бюджет города Старая Русса | бюд-жеты посе-лений | внебюд-жетные средства | всего |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | 2022 | 74 806,1 | - | - | 5 811,1 | - | - | 80 617,2 |  |  |
|  |  | 2023 | 6 745,0 | - | - | 14 475,9 | - | - | 21 220,9 |  |  |
|  |  | 2024 | 6 745,0 | - | - | 15 327,0 | - | - | 22 072,0 |  |  |
|  |  | 2025 | 6 745,0 | - | - | 15 327,0 | - | - | 22 072,0 |  |  |
|  |  | Всего | 95 041,1 | - | - | 50 941,0 | - | - | 145 982,1 | »; |  |

1.4.Изложить мероприятия подпрограммы «Строительство, реконст-рукция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» согласно Приложению № 2.

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального рай-

она и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Исполняющий обязанности

Главы муниципального района                                                  В.Н. Ульянов

Приложение № 1

Мероприятия муниципальной  Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог

местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной Программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» | комитет, МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 1, 1 | областной бюджет | 74 806,1 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муниципального образования город Старая Русса | 5 811,1 | 14 475,9 | 15 327,0 | 15 327,0 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022 - 2025 годы» | комитет, МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 1- 4 | бюджет муниципального образования город Старая Русса | - | 1 410,0 | 1 410,0 | 1 410,0 |

Приложение № 2

Мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание               автомобильных дорог местного значения, ремонт  внутриквартальных проездов к многоквартирным домам                  на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показа- теля из паспорта подпрограммы) |  | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 - 2025 годы | 1 |  | областной бюджет | 74 806,1 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 2 749,6 | 9 799,7 | 10 650,8 | 10 650,8 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии, предоставляемой Новгородской областью бюджету города Старая Русса на формирование муниципальных дорожных фондов в том числе | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 - 2025 годы | 1 |  | областной бюджет | 10 118,0 | 6 745,0 | 6 745,0 | 6 745,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 590,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Ремонт дорог по приоритетному проекту «Дорога к дому»: по набережной Глебова (от ул. Миронова до ул. Молодёжная), ремонт тротуаров по ул. Некрасова от ул. Бетховена до ул. Александровская | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1 |  | областной бюджет | 5 549,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 323,6 | - | - | - |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог (картами) по ул. Вихрова (2428,3 м2), ул. Обводная (1105,9 м2), ул. Кольцевая (1106,7 м2), установка пешеходных ограждений по ул. Якутских Стрелков | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1 |  | областной бюджет | 4 569,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 266,4 | - | - | - |
| 1.2. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог за счет субсидии бюджету города Старая Русса на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1 |  | областной бюджет | 64 688,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | 785,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 0,0 | - | - | - |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильных дорог по: ул. Железнодорожная (от ул. Санкт - Петербургская до ул. Поливановой, ул. Железнодорожная (от ул. Поливановой до автобусной остановки), ул. Поперечная (от ул. Восстания до ул. Дзержинского, от ул. Введенской до выезда из города); ул. Тахирова (от ул. Бетховена до ул. Крестецкая), ремонт тротуаров по ул. Тахирова (от ул. Бетховена до автомобильной стоянки), ул. Крестецкая (от ул. Тахирова до выезда из города), проведение строительного контроля | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1 |  | областной бюджет | 64 688,1 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | 785,5 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 0,0 | - | - | - |
| 1.3. | Выполнение работ по исправлению профиля щебеночных и гравийных покрытий улиц, расположенных на территории муниципального образования город Старая Русса, с добавлением щебня | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 - 2025 годы | 1 |  | бюджет города Старая Русса | 1 024,1 | 9 399,7 | 10 250,8 | 10 250,8 |
| 1.4. | Техническое обследование и оценка состояния искусственного сооружения («Живой мост») | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1 |  | бюджет города Старая Русса | 350,0 | - | - | - |
| 2. | Задача 2.Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 1 | бюджет города Старая Русса |  | 3 061,5 | 4 676,2 | 5 098,5 | 5 098,5 |
| 2.1.1. | Ямочный ремонт | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 1 | бюджет города Старая Русса |  | - | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 2.1.2. | Экспертиза сметной документации | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 1 | бюджет города Старая Русса |  | 180,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.1.3. | Ремонт и прочистка ливневой канализации | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 1 | бюджет города Старая Русса |  | 455,2 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.1.4. | Техническое обслуживание и содержание светофоров | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 1 | бюджет города Старая Русса |  | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 2.1.5. | Электроэнергия светофоров | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 1 | бюджет города Старая Русса |  | 140,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 |
| 2.1.6. | Нанесение дорожной разметки | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 1 | бюджет города Старая Русса |  | 1 444,1 | 566,2 | 566,2 | 566,2 |
| 2.1.7. | Ремонт настила «Живого моста» | МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1 | бюджет города Старая Русса |  | 592,2 | - | - | - |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 145 982,1 |  | 80 617,2 | 21 220,9 | 22 072,0 | 22 072,0 |