Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2025 № 443

г.Старая Русса

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального               образования город Старая Русса «Совершенствование и содержание

автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы»

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную Программу «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 19.10.2021                      № 1809 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1.Изложить раздел 6 «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации» паспорта Программы в редакции:

|  |  | « |  | Год | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | област-ной бюджет | феде-раль-ный бюджет | бюджет муници- паль-ного района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 74 806,1 | - | - | 5 811,1 | - | - | 80 617,2 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 52 862,0 | - | - | 5 544,8 | - | - | 58 406,8 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 51704,7 | - | - | 38 553,8 | - | - | 90 258,5 |  |
|  |  |  |  | 2025 | 27637,0 | - | - | 6225,7 | - | - | 33862,7 |  |
|  |  |  |  | 2026 | 17028,4 | - | - | 6416,2 | - | - | 23444,6 |  |
|  |  |  |  | 2027 | 6424,0 | - | - | 8509,0 | - | - | 14933,0 |  |
|  |  |  |  | Всего | 230 462,2 | - | - | 71 060,6 | - | - | 301 522,8 | »; |

1.2.Изложить мероприятия Программы в редакции согласно Приложению № 1;

1.3.Изложить    раздел 5    «Объемы   и    источники      финансирования

подпрограммы   в   целом   и   по годам   реализации    (тыс. руб.)»     паспорта

2

подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» Программы в редакции:

|  | « | Год | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | областной бюджет | феде-раль-ный бюд-жет | бюджет муни-ципаль-ного района | бюджет города Старая Русса | бюд-жеты посе-лений | внебюд-жетные средства | всего |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  |  | 2022 | 74 806,1 | - | - | 5 811,1 | - | - | 80 617,2 |  |  |
|  |  | 2023 | 52 862,0 | - | - | 5 544,8 | - | - | 58 406,8 |  |  |
|  |  | 2024 | 51 704,7 | - | - | 5 876,6 | - | - | 57 581,3 |  |  |
|  |  | 2025 | 27 637,0 | - | - | 4 951,7 | - | - | 32 588,7 |  |  |
|  |  | 2026 | 17028,4 | - | - | 5 142,2 | - | - | 22170,6 |  |  |
|  |  | 2027 | 6424,0 | - | - | 7235,0 | - | - | 13659,0 |  |  |
|  |  | Всего | 230 462,2 | - | - | 34 561,4 | - | - | 265 023,6 | ». |  |

1.4.Изложить мероприятия подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» Программы согласно Приложению № 2;

1.5.Изложить мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы» Программы согласно Приложению № 3.

2.Опубликовать  постановление  в  периодическом  печатном издании  – муниципальной    газете    «Русса-Информ»   Старорусского  муниципального

района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admrussa. gosuslugi.ru/).

Глава муниципального района                                                 Е.Л. Комарова

Приложение № 1

Мероприятия муниципальной Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог

местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной Програм-мы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы» | комитет, МБУ «АУГХ» | 2022- 2027 годы | 1,1 | областной бюджет | 74 806,1 | 61 874,9 | 51704,7 | 27637,0 | 17028,4 | 6424,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 5 811,1 | 5 544,8 | 5876,6 | 4951,7 | 5142,2 | 7235,0 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022 - 2027 годы» | комитет, МБУ «АУГХ» | 2024- 2027 годы | 1-4 | бюджет города Старая Русса | - | - | 32 677,2 | 1 274,0 | 1 274,0 | 1 274,0 |

Приложение №2

Мероприятия подпрограммы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог

местного значения, ремонт  внутриквартальных проездов к многоквартирным домам

на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  |  |  | Срок реализации |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| 1. | Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутриквар-тальных проездов к многоквартирным домам |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2022 - 2027 годы |  | 1 | областной бюджет | 74 806,1 | 61 874,9 |  | 46 749,7 | 22818,5 |  | 13816,4 |  | 3212,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 2749,6 | 3909,2 |  | 900,0 | 568,1 |  | 359,0 |  | 208,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | - |  | 2 124,5 | 1081,6 |  | 2037,0 |  | 3979,6 |  |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии, предоставляемой Новгородской областью бюджету города Старая Русса на формирование муниципальных дорожных фондов, в том числе: |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2022 - 2027 годы |  | 1 | областной бюджет | 10 118,0 | 9 460,0 |  | 4657,0 | 4818,5 |  | 3212,0 |  | 3212,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 590,0 | 660,0 |  | 303,8 | 313,2 |  | 208,8 |  | 208,8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | 939,4 |  | - | 1081,6 |  | 2037,0 |  | 3979,6 |  |
| 1.1.1. | Ремонт дорог по приоритетному проекту «Дорога к дому»: по набережной Глебова (от ул. Миронова до ул. Молодёжная), ремонт тротуаров по ул. Некрасова от ул. Бетховена до ул. Александровская |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2022 год |  | 1 | областной бюджет | 5 549,0 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 323,6 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.2. | Ремонт автомобильных дорог (картами) по ул. Вихрова (2428,3 м2), ул. Обводная (1105,9 м2), ул. Кольцевая (1106,7 м2), установка пешеходных ограждений по ул. Якутских Стрелков |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2022 год |  | 1 | областной бюджет | 4 569,0 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 266,4 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.3. | Ремонт дорог по приоритетному проекту «Дорога к дому»: ремонт ограждения моста через реку Полисть по ул. Восстания, моста через реку Порусья по ул. Возрождения, путепровода по ул. Латышских Гвардейцев и Живого моста (аварийно-восстановительные работы); ремонт тротуаров моста через реку Полисть по ул. Восстания, моста через реку Порусья по ул. Возрождения (аварийно-восстановительные работы); ремонт проезжей части Живого моста (аварийно-восстановительные работы); ремонт проезжей части моста через реку Полисть по ул. Восстания, моста через реку Порусья по ул. Возрождения, путепровода по ул. Латышских Гвардейцев (аварийно-восстановительные работы) |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2023 год |  | 1 | областной бюджет | - | 7 428,3 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | - | 518,3 |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.4. | Ремонт автомобильных дорог: по ул. Трибуны от ул. Введенская до ул. Поперечная |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2023 год |  | 1 | областной бюджет | - | 2 031,7 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | - | 141,7 |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.5. | Ремонт автомобильных дорог |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2023-2024 годы |  | 1 | бюджет города Старая Русса | - | 939,4 |  | 31,7 | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.6. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Клубная г. Старая Русса в рамках проекта «Дорога к дому» |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 | областной бюджет | - | - |  | 3122,4 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | - | - |  | 203,7 | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.7. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Плеханова от ул. Красных Партизан до д. №22 |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 | областной бюджет | - | - |  | 1534,6 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | - | - |  | 100,1 | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.8. | Организация площадки в конце улицы Тахтарова г. Старая Русса |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 | бюджет города Старая Русса | - | - |  | 1916,8 | - |  | - |  | - |  |
| 1.1.9 | Ремонт дорог, в том числе по приоритетному проекту «Дорога к дому»: ул. Мира, проезд вдоль д.10 в мкр. Городок |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2025 год |  | 1 | областной бюджет | - | - |  | - | 4818,5 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | - | - |  | - | 313,2 |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | - | - |  | - | 1081,6 |  | - |  | - |  |
| 1.2. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог за счет субсидии бюджету города Старая Русса на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2022-2026 годы |  | 1 | областной бюджет | 64 688,1 | 52 414,9 |  | 42092,7 | 18000,0 |  | 10604,0 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 785,5 | 754,4 |  | 596,2 | 254,9 |  | 150,2 |  | - |  |
| 1.2.1. | Ремонт автомобильных дорог по: ул.Железнодорожная (от ул. Санкт - Петербургская до ул. Поливановой, ул. Железнодорожная (от ул. Поливановой до автобусной остановки), ул. Поперечная (от ул. Восстания до ул. Дзержинского, от ул. Введенская до выезда из города); ул. Тахирова (от ул. Бетховена до ул. Крестецкая), ремонт тротуаров по ул. Тахирова (от ул. Бетховена до автомобильной стоянки), ул. Крестецкая (от ул.Тахирова до выезда из города), проведение строительного контроля |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2022 год |  | 1 | областной бюджет | 64 688,1 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси-рование) | 785,5 | - |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.2. | Ремонт автомобильных дорог по: ул. Дзержинского, ул. Свердлова (от ул. Возрождения до перекрестка ул. Светлая и ул.Молодежная), ул.Тахирова, проезд к дому №4, ул. Чайковского, организация разворотной площадки в начале ул. Гостинодворская, проездам по ул. Некрасова от ул. Бетховена до ул. Александровская, пер. Комсомольский (от ул. Минеральная до ул. Красных Командиров), ул. 1-ой Ударной Армии, ул. Тахтарова (в том числе услуги по строительному контролю) в г. Старая Русса |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2023 год |  | 1 | областной бюджет | - | 52 414,9 |  | - | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | - | 754,4 |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.3. | Ремонт автомобильных дорог по: ул. Ленинградская, ул. Тимура Фрунзе (в том числе услуги по строительному контролю) |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 | областной бюджет | - | - |  | 19757,1 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | - | - |  | 279,8 | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.4. | Ремонт автомобильных дорог по: ул.Профсоюзная (в том числе услуги по строительному контролю), ремонт участка автомобильной дороги общего пользования по наб. Энергетиков (в том числе услуги по строительному контролю), ремонт участка подъезда к Старорусскому филиалу АО «Новгород-облэлектро» по наб. Энергетиков (в том числе услуги по строительному контролю) |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 | областной бюджет | - | - |  | 20335,6 | - |  | - |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | - | - |  | 288,0 | - |  | - |  | - |  |
| 1.2.5. | Ремонт автомобильных дорог по: ул.Лермонтова, проезд до 123 АРЗ (в том числе услуги по строительному контролю) |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2024 - 2026 годы |  | 1 | областной бюджет | - | - |  | 2000,0 | 18000,0 |  | 10604,4 |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | - | - |  | 28,4 | 254,9 |  | 150,2 |  | - |  |
| 1.3. | Выполнение работ по исправлению профиля щебеночных и гравийных покрытий улиц, расположенных на территории муниципального образования город Старая Русса, с добавлением щебня |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2022 - 2024 годы |  | 1 | бюджет города Старая Русса | 1 024,1 | 506,0 |  | 176,0 | - |  | - |  | - |  |
| 1.3.1. | Выполнение работ по исправлению профиля автомобильной дороги по ул. Горького с добавлением щебня |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 | бюджет города Старая Русса | - | - |  | 176,0 | - |  | - |  | - |  |
| 1.4. | Техническое обследование и оценка состояния искусственного сооружения («Живой мост») |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2022 год |  | 1 | бюджет города Старая Русса | 350,0 | -- |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 1.5. | Проектирование и составление проектно-сметной документации на ремонт мостового сооружения по ул. Восстания «Новый мост» |  |  | комитет; МБУ «АУГХ» |  | 2023 год |  | 1 | бюджет города Старая Русса | - | 1 049,4 |  | - | - |  | - |  | - |  |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  | МБУ «АУГХ» |  | 2022- 2027 годы |  | 1 |  | областной бюджет | - |  | - | 4955,0 |  | 4818,5 |  | 3212,0 |  | 3212,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 3 061,5 |  | 1 635,6 | 2528,9 |  | 2988,8 |  | 2537,4 |  | 2837,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | - |  | - | 323,2 |  | 313,2 |  | 208,8 |  | 208,8 |
| 2.1.1. | Экспертиза сметной документации |  | МБУ «АУГХ» |  | 2022-2027 годы |  | 1 |  | бюджет города Старая Русса | 112,9 |  | 280,0 | 331,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |
| 2.1.2. | Ремонт и прочистка ливневой канализации |  | МБУ «АУГХ» |  | 2022 год, 2024-2027 годы |  | 1 |  | бюджет города Старая Русса | 338,8 |  | - | 223,0 |  | 1678,8 |  | 738,3 |  | 888,5 |
| 2.1.3. | Техническое обслуживание и содержание светофоров |  | МБУ «АУГХ» |  | 2022-2027 годы |  | 1 |  | бюджет города Старая Русса | 454,2 |  | 315,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,00 |  | 500,00 |
| 2.1.4. | Электроэнергия светофоров |  | МБУ «АУГХ» |  | 2022-2027 годы |  | 1 |  | бюджет города Старая Русса | 119,3 |  | 110,0 | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |  | 110,0 |
| 2.1.5. | Нанесение дорожной разметки |  | МБУ «АУГХ» |  | 2022 год, 2025-2027 годы |  | 1 |  | бюджет города Старая Русса | 1 444,1 |  | - | - |  | 200,0 |  | 689,1 |  | 839,3 |
| 2.1.6. | Ремонт настила «Живого моста» |  | МБУ «АУГХ» |  | 2022 год |  | 1 |  | бюджет города Старая Русса | 592,2 |  | - | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.1.7. | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытиями без добавления новых материалов |  | МБУ «АУГХ» |  | 2023-2024 годы |  | 1 |  | бюджет города Старая Русса | - |  | 225,0 | 139,7 |  | - |  | - |  | - |
| 2.1.8. | Содержание автомобильных дорог в зимний период |  | МБУ «АУГХ» |  | 2023 год |  | 1 |  | бюджет города Старая Русса | - |  | 705,6 | - |  | - |  | - |  | - |
| 2.1.9. | Обследование мостовых сооружений |  | МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 |  | бюджет города Старая Русса | - |  | - | 750,0 |  | - |  | - |  | - |
| 2.1.10. | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Старая Русса |  | МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 |  | областной бюджет | - |  | - | 4955,0 |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | - |  | - | 323,2 |  | - |  |  |  |  |
| 2.1.10.1. | Выполнение работ по устройству ИДН на улицах наб. Глебова у дома №55 и №73, ул. Тахирова в районе дома №6, ул. Крестецкая в районе дома №113 и №135, ул. Якутских Стрелков в районе дома №19 и №37, ул. Крестецкая у д. №1, ул. Гостинодворская у дома №5/1, ул. Латышских Гвардейцев напротив дома №40а, ул. Георгиевская |  | МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 |  | областной бюджет | - |  | - | 1586,7 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | - |  | - | 103,5 |  | - |  | - |  | - |
| 2.1.10.2. | Выполнение работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети города Старая Русса |  | МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 |  | областной бюджет | - |  | - | 3328,5 |  | - |  | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | - |  | - | 217,1 |  | - |  | - |  | - |
| 2.1.10.3. | Установка дорожных знаков по ул. Георгиевская |  | МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 |  | областной бюджет | - |  | - | 39,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | - |  | - | 2,6 |  | - |  | - |  | - |
| 2.1.11. | Строительный контроль |  | МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 |  | бюджет города Старая Русса | - |  | - | 138,0 |  | - |  | - |  | - |
| 2.1.12. | Выполнение работ по изготовлению и монтажу пешеходных удерживающих ограждений по ул. Крестецкая от д. №81 до перекрестка ул. Крестецкая и ул. Некрасова |  | МБУ «АУГХ» |  | 2024 год |  | 1 |  | бюджет города Старая Русса | - |  | - | 337,2 |  | - |  | - |  | - |
| 2.1.13 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Старая Русса (ямочный ремонт, дорожная разметка) |  | МБУ «АУГХ» |  | 2025-2027 годы |  |  |  | областной бюджет | - |  | - | - |  | 4818,5 |  | 3212,0 |  | 3212,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софинанси- рование) | - |  | - | - |  | 313,2 |  | 208,8 |  | 208,8 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 617,2 |  | 67419,7 | 57 581,3 |  | 32588,7 |  | 22170,6 |  | 13659,0 |

Приложение № 3

Мероприятия подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2027 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из подпрограммы) | Источник финан-сирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1.Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение автодорог средствами регулирования дорожного движения | МБУ «АУГХ» | 2024- 2027 годы | 1-4 | бюджет города Старая Русса | - | - | 807,9 | 900,0 | 300,0 | 300,0 |
| 1.2. | Оборудование автобусных остановок павильонами, посадочными площадками | МБУ «АУГХ» | 2024- 2027 годы | 1-4 | бюджет города Старая Русса | - | - | 30951,6 | 174,0 | 774,0 | 774,0 |
| 1.3. | Ремонт автобусных остановок | МБУ «АУГХ» | 2024- 2027 годы | 1-4 | бюджет города Старая Русса | - | - | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 1.4 | Доукомплектация и подключение к сети уличного освещения остановочных павильонов | МБУ «АУГХ» | 2024 год | 1-4 | бюджет города Старая Русса | - | - | 817,7 | - | - | - |
| Всего |  |  |  |  |  | - | - | 32 677,2 | 1 274,0 | 1 274,0 | 1 274,0 |