Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2021 № 1809

г.Старая Русса

Об утверждении муниципальной Программы муниципального                         образования город Старая Русса «Совершенствование и содержание

автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы»

Администрация Старорусского муниципального района ПОСТАНОВ-ЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу муниципального образования город Старая Русса «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы».

2.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального            района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admrussa.ru).

Глава муниципального района          А.Р. Розбаум

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации муниципального района от 19.10.2021 № 1809

Муниципальная Программа муниципального образования                     город Старая Русса «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании

город Старая Русса на 2022-2025 годы»

Паспорт муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании

город Старая Русса на 2022-2025 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной Программы:

Администрация муниципального района в лице комитета строительст-ва, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Адми-нистрации муниципального района  (далее - комитет).

2.Соисполнители муниципальной Программы:

муниципальное бюджетное учреждение «Административное управле-ние городским хозяйством» (далее - МБУ «АУГХ»).

3.Подпрограммы муниципальной Программы:

3.1.«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и со-держание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022- 2025 годы»;

3.2.«Повышение безопасности дорожного движения  в муниципальном  образовании  город Старая Русса на 2022-2025 годы».

4.Цели, задачи и целевые показатели  муниципальной Программы:

| № п/п | Задачи программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно- эксплуатационного состояния |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Протяженность участков автомо-бильных дорог местного значения, на которых выполняется капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью доведения их до нормативных требований | 1,8 |  | 2,0 | 2,2 | 2,5 |  |
| 1.2. | Задача 2.Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Содержание автомобильных дорог местного значения % (показатель определён исходя из общей протяжённости дорог) | 100 | 100 |  | 100 | 100 |  |
| 2. | Цель 2.Повышение безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1.Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их закон-ных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Показатель 1. Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, % (показатель определён исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» о ДТП на территории г. Старая Русса) | 16,0 | 16,0 |  | 16,0 |  | 16,0 |
| 2.1.2. | Показатель 2. Сокращение количества ДТП с участием детей, ед. (показатель определен исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 6 | 5 |  | 4 |  | 3 |
| 2.1.3. | Показатель 3. Снижение социального риска: число лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения, чел. (показатель определён исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 125 | 125 |  | 125 |  | 125 |
| 2.1.4. | Показатель 4 . Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий: количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших, чел. (показатель определён исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский») | 4,0 | 4,0 |  | 4,0 |  | 4,0 |

5.Сроки реализации муниципальной Программы: 2022-2025 годы.

6.Объемы и источники финансирования муниципальной Програм-мы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  | Год | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | федера-льный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | вне-бюджет-ные средства | всего |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | 2022 | 31 937,0 | - | - | 16 064,7 | - | - | 48 001,7 |  |
|  | 2023 | 6 937,0 | - | - | 18 953,8 | - | - | 25 890,8 |  |
|  | 2024 | 6 937,0 | - | - | 18 953,8 | - | - | 25 890,8 |  |
|  | 2025 | 6 937,0 | - | - | 18 953,8 | - | - | 25 890,8 |  |
|  | Всего | 52 748,0 |  |  | 72 926,1 |  |  | 125 674,1 |  |

7.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной  Программы:

Приведение в нормативное состояние  сети автомобильных  дорог  об-щего пользования  местного значения  муниципального района оказывает  су-щественное воздействие на улучшение и развитие транспортной инфраструктуры города Старая Русса и позволит:

улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог общего пользования  местного значения города Старая Русса;

снизить аварийность на дорогах;

повысить качество дорожных покрытий в результате использования но-вых технологий и материалов;

повысить срок службы дорожного покрытия и увеличить межремон-тный срок за счет применения современных технологий при содержании и ремонте автомобильных дорог;

сократить текущие затраты на восстановление и мелкий ремонт.

Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется ремонт с целью доведения их до нормативных требований, - 8,5 км.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы                социально-экономического развития муниципального образования               город Старая Русса, приоритеты и цели муниципальной политики

в этих сферах

Основной задачей в области дорожного хозяйства остаётся содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования в состоянии, необходимом для безопасного движения транспортных средств. Программа разработана в целях обеспечения безопасности движения автотранспортных средств, качественного улучшения состояния автомобильных дорог местного значения общего пользования муниципального образования город Старая Русса и обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их прав и свобод, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Старая Русса, проходящих по территории области, по состоянию на 01.01.2021 составляет  105,72 км., в том числе:

с твердым покрытием - 84,72 км.;

с покрытием переходного типа  (щебеночные, гравийные) - 6,5 км.;

грунтовые - 14,5 км.

Мостов и путепроводов в городе - 4, из них  один с деревянным покрытием.

Проезжая часть большинства улиц имеет асфальтовое покрытие шириной около 9 м. (за исключением ул. Возрождения - 7,6 м. и ул.Александ-ровская - 13 м.).

Протяженность улично-дорожной сети по официальным данным состав-ляет 105,72  км., в том числе 84,72 км. имеют усовершенствованное покрытие. Пассажирские перевозки в городе осуществляются автобусным транспортом. Плотность автобусной сети в настоящее время - 1,8 км/км2.

Основными недостатками сложившейся улично-дорожной сети являются: отсутствие выделенных дорог для пропуска грузового автотранспорта; недостаточная ширина проезжих частей магистральных улиц и мостов, ограничивающая их пропускную способность; слабо развитая инфраструктура транспортного обслуживания (места для парковок, СТО, АЗС и др).

Наибольший ущерб городской среде и состоянию городских улиц при-

носит  отсутствие  обходной  автодороги, в  связи  с  чем крупные транзитные

потоки грузового транспорта проходят через селитебную зону города.

Одной  из проблем улично-дорожной сети города Старая Русса является отсутствие кольцевой трассы, выполняющей роль транспортной связи жилых районов с наиболее крупными производственными зонами, в обход исторической части города.

Подавляющее большинство «коридоров», в границах которых проходят основные улицы и дороги, имеют ширину около 20 метров, а проезжие части улиц - около 9 метров. В связи с этим для городских и районных магистралей проектом принимается поперечный профиль шириной 20 м. в красных линиях с проезжей частью 9 м. Исключение составляют: ул. Александровская  (в красных линиях - 25 м., проезжая часть - 13 м.) и улицы Железнодорожная, Кузьмина - до выхода к дороге на д. Взвад (проезжая часть - 12 м.). На этих улицах сохраняются существующие параметры. При этом, плотность автобусной сети может быть увеличена до 2,5 км/км2.

Развитие многих ведущих отраслей Старой Руссы: машиностроения, торговли, сельского хозяйства и туризма, ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных дорог. Благодаря автотранспорту и дорожной сети промышленность и сельское хозяйство Старой Руссы и Старорусского района  получают сырье и заготовки из различных субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, а также отправляют готовую продукцию для реализации в субъектах Российской Федерации.

Важнейшими задачами развития экономики города являются обеспечение круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам области, сохранение от разрушения действующей сети автомобильных дорог и сооружений на них, развитие туристического комплекса.

Увеличение финансирования данной отрасли позволит увеличить пропускную способность автодорог, а также улучшить инвестиционный климат в городе Старая Русса.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

постоянно возрастающая мобильность населения;

уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение пере-

возок личным транспортом;

нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребнос-тям населения в безопасном дорожном движении;

недостаточной эффективностью функционирования системы обеспече-ния безопасности дорожного движения;

крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Анализ многолетних данных и динамики основных показателей ава-рийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного трав-матизма на территории муниципального образования город Старая Русса, несмотря на тенденцию к снижению, остается высоким.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной Программы

Основными показателями реализации муниципальной Программы являются:

уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям;

увеличение количества отремонтированных внутриквартальных проездов;

выполнение комплекса мероприятий  по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в течение всего года (с учетом сезона); сокращение количества ДТП и человеческих жертв за счет повышения дисциплины участников дорожного движения;

сокращение  количества мест концентрации ДТП;

оптимизация скоростных режимов на участках улично-дорожной сети;

сокращение экономического ущерба от повреждения грузов и простоя при ремонте автотранспортных средств, попавших в ДТП;

снижение ущерба от повреждения дорожных сооружений при совершении ДТП за счет уменьшения их количества;

повышение уровня общественной безопасности и социальной стабильности в обществе;

повышение пропускной способности за счет снижения количества транспортных задержек, вызванных ДТП;

улучшение экологической обстановки за счет сокращения количества ДТП;

улучшение экологической обстановки за счет сокращения количества ДТП с участием автомобильного транспорта, перевозящего опасные грузы.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

ухудшение социально-экономической ситуации в стране, что выразит-

ся в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активнос-ти, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего                 пользования.

Механизм управления реализацией муниципальной Программы,             который содержит информацию по осуществлению контроля

за ходом её выполнения

Муниципальная  Программа предусматривает реализацию до 2025  года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной  Программы, объемов финансирования,  механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муниципальной Программы, целевых показателей реализации муниципальной Программы осуществляет комитет.

Соисполнители муниципальной программы до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы  до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной Программы по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 № 860,  и направляет в комитет инвестиционного и цифрового развития Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в комитет инвестиционного и цифрового развития Администрации муниципального района заполненную таблицу согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 28.07.2014         № 982 (далее - Порядок), а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 Порядка в форме информации.

Мероприятия муниципальной  Программы «Совершенствование и содержание автомобильных дорог

местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2014-2023 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали- зации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муници-пальной Програм-мы) | Источник финанси-рования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» | комитет, МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 1.1.1., 1.2.1. | областной бюджет | 31 937,0 | 6 937,0 | 6 937,0 | 6 937,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет муници-пального образова-ния город Старая Русса | 14 504,7 | 17 393,8 | 17 393,8 | 17 393,5 |
| 2. | Задача. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022 - 2025 годы» | комитет, МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 2.1.1. | бюджет муници-пального образова-ния город Старая Русса | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 560,0 |

Паспорт подпрограммы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы» муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса «Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса на                       2022-2025 годы»

1.Ответственный исполнитель подпрограммы:

Администрация муниципального района в лице комитета строительст-ва, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Адми-нистрации муниципального района  (далее - комитет)

2.Соисполнители подпрограммы:

муниципальное бюджетное учреждение «Административное управле-ние городским хозяйством» (далее - МБУ «АУГХ»).

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной Программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Задача 1.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Протяженность участков автомобильных дорог местного значения, на которых выполняется капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с целью доведения их до нормативных требований от общей протяженности автомобильных дорог, % (показатель установлен в соответствии с планом мероприятий) | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,3 |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1 Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей, % (показатель определён исходя из общей протяжённости дорог) | 100 | 100 | 100 | 100 |

4.Сроки реализации подпрограммы: 2022 -2025 годы.

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  | Год | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | областной бюджет | федера-льный бюджет | бюджет муниципа-льного района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюд-жетные средства | всего |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | 2022 | 31 937,0 | - | - | 14 504,7 | - | - | 46 441,7 |  |
|  | 2023 | 6 937,0 | - | - | 17 393,8 | - | - | 24 330,8 |  |
|  | 2022 | 6 937,0 | - | - | 17 393,8 | - | - | 24 330,8 |  |
|  | 2023 | 6 937,0 | - | - | 17 393,8 | - | - | 24 330,8 |  |
|  | Всего | 52 748,0 | - | - | 66 686,1 | - | - | 119 434,1 |  |

6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего по-льзования местного значения оказывает существенное воздействие на  улуч-шение и развитие инфраструктуры поселения и позволит:

улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующих ав-томобильных дорог общего пользования  местного значения;

снизить аварийность на дорогах;

повысить качество дорожных покрытий в результате использования но-вых технологий и материалов;

повысить срок службы дорожного покрытия и увеличить межремонт-ные сроки за счет применения современных технологий при содержании и ремонте автомобильных дорог;

сократить текущие затраты на восстановление и мелкий ремонт;

улучшить качество жизни граждан.

Указанные показатели могут быть скорректированы при изменении внутренних и внешних факторов социально-экономического развития.

Мероприятия подпрограммы

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт  внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель |  | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показате- ля из паспорта подпрог-раммы) | Источ-ник финан-сирова-ния | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Капитальный ремонт и ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 - 2025 годы | 1.1. | област-ной бюджет | 31 937,0 | 6 937,0 | 6 937,0 | 6 937,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 10 430,6 | 13 319,7 | 13 319,7 | 13 319,7 |
| 1.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет субсидии, предоставляемой Новгородской областью бюджету города Старая Русса на формирование муниципальных дорожных фондов |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 - 2025 годы | 1.1. | област-ной бюджет | 6 937,0 | 6 937,0 | 6 937,0 | 6 937,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софи-нанси-рование) | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса | 4 000,6 | 7 919,7 | 7 919,7 | 7 919,7 |
| 1.3. | Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог за счет субсидии бюджету города Старая Русса на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1.1. | област-ной бюджет | 25 000,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софи-нанси-рова-ние) | 1 030,0 | - | - | - |
| 1.3.1.* | Ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам города Старая Русса* (перечень прилагается) |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 год | 1.1. | област-ной бюджет | 25 000,0 | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | бюджет города Старая Русса (софи-нанси-рова-ние) | 1 030,0 | - |  | - |
| 1.4. | Выполнение работ по исправлению профиля щебеночных и гравийных покрытий улиц, расположенных на территории муниципального образования город Старая Русса, с добавлением щебня |  | комитет; МБУ «АУГХ» | 2022 - 2025 годы | 1.1. | бюджет города Старая Русса | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 2. | Задача 2. Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Содержание автомобильных дорог местного значения и инженерных сетей |  | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 2.1. | бюджет города Старая Русса | 4 074,1 | 4 074,1 | 4 074,1 | 4 074,1 |
| 2.1.1. | Ямочный ремонт |  | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 2.1. | бюджет города Старая Русса | 2 022,3 | 2 022,3 | 2022,3 | 2022,3 |
| 2.1.2. | Экспертиза сметной документации |  | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 2.1. | бюджет города Старая Русса | 168,8 | 168,8 | 168,8 | 168,8 |
| 2.1.3. | Ремонт и прочистка ливневой канализации |  | МБУ «АУГХ» | 2014- 2021 годы | 2.1. | бюджет города Старая Русса | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| 2.1.4. | Техническое обслуживание и содержание светофоров |  | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 2.1. | бюджет города Старая Русса | 581,1 | 582,6 | 582,6 | 582,6 |
| 2.1.5. | Электроэнергия светофоров |  | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 2.1. | бюджет города Старая Русса | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 101,9 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 119 434,1 | 46 441,7 | 24 330,8 | 24 330,8 | 24 330,8 |

*Перечень проездов к многоквартирным домам в городе Старая Русса, ремонтируемых в 2022 году

(приложение к подпункту 1.3.1. пункта 1.3. мероприятий подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения, ремонт внутриквартальных проездов к многоквартирным домам на территории муниципального образования город Старая Русса на 2022-2025 годы»)

| № п/п | Наименование | Адрес места нахождения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проезд к дому № 18 | город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 1Д |
| 2 | Проезд вдоль дома № 22 (ЦК «Русич») | город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 2Д |
| 3 | Проезд вдоль дома № 24 (скорая помощь) | город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 3Д |
| 4 | Проезд вокруг дома № 34 (МФЦ) | город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 4Д |
| 5 | Проезд к дому № 36А | город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 5Д |
| 6 | Проезд вдоль дома № 12 (д/с Ладушки) | город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 6Д |
| 7 | Проезд вдоль дома № 31А | город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 7Д |
| 8 | Проезд между домами № 41 и № 45 | город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 8Д |
| 9 | Проезд за домом № 45 | город Старая Русса, улица Александровская, сооружение 9Д |
| 10 | Проезд вдоль дома № 20 | город Старая Русса, улица Гостинодворская, сооружение 1Д |
| 11 | Проезд вдоль гостиницы Полисть до ул. Александровская | город Старая Русса, улица Гостинодворская, сооружение 2Д |
| 12 | Проезд вдоль домов 11, 13, 15 по ул. Александровская | город Старая Русса, улица Гостинодворская, сооружение 3Д |
| 13 | Проезд к дому № 36А | город Старая Русса, улица Гостинодворская, сооружение 4Д |
| 14 | Проезд между домами 6а и 6 | город Старая Русса, улица Кириллова, сооружение 1Д |
| 15 | Проезд м/д Новобанком и кафе Рушане к дому № 9 | город Старая Русса, улица Кириллова, сооружение 2Д |
| 16 | Проезд вдоль коттеджей | город Старая Русса, улица Красных Командиров, сооружение 90Д |
| 17 | Проезд к парку Юность | город Старая Русса, улица Красных Командиров, сооружение 90П |
| 18 | Проезд вдоль коттеджей | город Старая Русса, улица Красных Командиров, сооружение 104Д |
| 19 | Проезд между домами № 3 и № 5 | город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 2Д |
| 20 | Проезд вдоль дома № 23 | город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 4Д |
| 21 | Проезд между домами № 25 и № 27 | город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 5Д |
| 22 | Проезд вдоль кафе Тортуга | город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 6Д |
| 23 | Проезд вдоль дома № 97 | город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 7Д |
| 24 | Проезд вдоль дома № 12 к дому № 14 | город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 8Д |
| 25 | Проезд вдоль дома № 22 | город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 9Д |
| 26 | Проезд к дому № 26 | город Старая Русса, улица Крестецкая, сооружение 10Д |
| 27 | Проезд вдоль дома № 30 к дому № 18 | город Старая Русса, Улица Крестецкая, сооружение 11Д |
| 28 | Проезд от дворовой территории между домами № 12 и № 14 к дому № 21, вдоль почты, вдоль детского сада «Солнышко» к дому № 21 | город Старая Русса, улица Латышских Гвардейцев, сооружение 1Д |
| 29 | Проезд между домами № 4 и № 12 | город Старая Русса, улица Латышских Гвардейцев, сооружение 2Д |
| 30 | Проезд вдоль дома № 38 (СОШ № 1) | город Старая Русса, улица Минеральная, сооружение 3Д |
| 31 | Проезд между домами № 40 и № 42 | город Старая Русса, улица Минеральная, сооружение 4Д |
| 32 | Проезд к дому № 45 | город Старая Русса, улица Минеральная, сооружение 5Д |
| 33 | Проезд между домом № 22 и № 24 до гаражного комплекса | город Старая Русса, улица Некрасова, сооружение 1Д |
| 34 | Проезд вдоль торцов домов №№ 33, 35, 37 | город Старая Русса, улица Некрасова, сооружение 2Д |
| 35 | Проезд от дома № 6 | город Старая Русса, улица Некрасова, сооружение 3Д |
| 36 | Подъезд к дому № 4 | город Старая Русса, улица Тахирова, сооружение 1Д |
| 37 | Проезд от дома 21 вдоль почты | город Старая Русса, улица Тахирова, сооружение 2Д |
| 38 | Проезд к дому 36/10 | город Старая Русса, улица Тахирова, сооружение 3Д |
| 39 | Проезд за пятерочкой | город Старая Русса, улица Тахирова, сооружение 4Д |
| 40 | Подъезд у дому № 51 | город Старая Русса, улица Яковлева, сооружение 2Д |
| 41 | Подъезд к домам №№ 55, 57, 59 | город Старая Русса, улица Якутских Стрелков, сооружение 2Д |
| 42 | Подъезд к библиотеке | город Старая Русса, улица Якутских Стрелков, сооружение 2П |

Паспорт подпрограммы

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы» муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса

«Совершенствование и содержание автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании город Старая Русса

на 2022-2025  годы»

1.Ответственный исполнитель подпрограммы:

Администрация муниципального района в лице комитета строите-льства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений Администрации муниципального района  (далее - комитет).

2.Соисполнители подпрограммы:

муниципальное бюджетное учреждение «Административное управле-ние городским хозяйством» (далее - МБУ «АУГХ»).

3.Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной Программы:

| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель 1. Снижение уровня дорожно-транспортных происшествий, % (показатель определен исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» о ДТП на территории г.Старая Русса) | 16 ,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| 1.2. | Показатель 2. Сокращение количества ДТП с участием детей, чел. (показатель определен исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» о ДТП на территории г.Старая Русса) | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 1.3. | Показатель 3. Снижение социального риска: количество лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. жителей, чел. (показатель определен исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» о ДТП на территории г.Старая Русса) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 1.4. | Показатель 4. Снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий: количество лиц, погибших в результате ДТП, на 100 пострадавших, чел. (показатель определён исходя из представляемой информации ОГИБДД МО МВД России «Старорусский» о ДТП на территории г.Старая Русса) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |

4.Сроки реализации подпрограммы: 2022-2025 годы.

5.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

|  | Год | Источник финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | област-ной бюджет | федера-льный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет города Старая Русса | бюд-жеты поселе-ний | внебюд-жетные средства | всего |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | 2022 | - | - | - | 1 560,0 | - | - | 1 560,0 |  |
|  | 2023 | - | - | - | 1 560,0 | - | - | 1 560,0 |  |
|  | 2024 | - | - | - | 1 560,0 | - | - | 1 560,0 |  |
|  | 2025 | - | - | - | 1 560,0 | - | - | 1 560,0 |  |
|  | Всего | - | - | - | 6 240,0 | - | - | 6 240,0 |  |

6.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

создание объективных условий для снижения уровня аварийности  и тя-жести последствий дорожно-транспортных происшествий, повышения дис-циплины  водительского состава и пешеходов, повышения безопасности при выполнении пассажирских перевозок;

снижение к 2025 году (по сравнению с показателями 2022 года) сле-дующих показателей:

социальный риск (количество лиц, пострадавших в ДТП на 100 тыс. жителей) на 20 процентов;

снижение уровня дорожно-транспортных происшествий  до 15 про-центов.

Мероприятия подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения  в

муниципальном образовании город Старая Русса на 2022-2025 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реали-зации | Целе-вой показа-тель (номер целевого показателя из под-прог-рам-мы) | Источник финансирования |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Задача 1. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оснащение автодорог средствами регулирования дорожного движения | МБУ «АУГХ» | 2022 -2025 годы | 1.1. -1.4. |  | бюджет города Старая Русса | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 |
| 1.2. | Оборудование автобусных остановок павильонами, посадочными площадками | МБУ «АУГХ» | 2022- 2025 годы | 1.1. -1.4. |  | бюджет города Старая Русса | 140,0 | 140,0 | 140,0 | 140,0 |
| 1.3. | Ремонт автобусных остановок | МБУ «АУГХ» | 2022 -2025 годы | 1.1.- 1.4. |  | бюджет города Старая Русса | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  | 6 240,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 560,0 | 1 560,0 |