Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Старорусского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  22.12.2023 № 2942

г.Старая Русса

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 29.10.2021 №1917 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса «Градостроительство и территориальное планирование муниципального образования

город Старая Русса на 2022-2025 годы»»

Администрация Старорусского муниципального района               ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в наименование, пункт 1 постановления Администрации муниципального района от 29.10.2021 № 1917 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального образования город Старая Русса «Градостроительство и территориальное планирование муниципального образования  город Старая Русса на 2022-2025 годы»»                (далее – муниципальная Программа), заменив цифру «…2025…» на цифру «…2027…».

2.Внести изменения в муниципальную Программу, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 29.10.2021                 № 1917, изложив её в прилагаемой редакции.

3.Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – муниципальной газете «Русса-Информ» Старорусского муниципального  района и на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://admrussa. gosuslugi.ru/).

Глава муниципального района                                                  Е.Л. Комарова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации муниципального района 29.10.2021 № 1917 (в редакции постановления Администрации муниципального района от 22.12.2023 № 2942)

Муниципальная Программа муниципального образования город

Старая Русса «Градостроительство и территориальное планирование муниципального образования

город Старая Русса на 2022-2027 годы»

Паспорт муниципальной Программы «Градостроительство и территориальное планирование муниципального образования город Старая Русса на 2022-2027 годы»

1.Ответственный исполнитель муниципальной Программы:

Администрация Старорусского муниципального района в лице комитета строительства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений (далее - комитет) до 12.01.2023;

Администрация Старорусского муниципального района в лице отдела градостроительства и земельных ресурсов комитета по строительству, имущественным отношениям и земельным ресурсам (далее - комитет) с 12.01.2023.

2. Соисполнители муниципальной Программы: отсутствуют.

3.Цели, задачи и целевые показатели муниципальной Программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной Программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цель 1. Создание устойчивого развития территории муниципального образования город Старая Русса на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Развитие градостроительства на территории муниципального образования город Старая Русса |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования город Старая Русса | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Показатель 2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Показатель 3. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Старая Русса | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.1.4. | Показатель 4. Разработка проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования город Старая Русса (га) | - | - | - | 30 | 45 | 45 |
| 1.1.5. | Показатель 5. Организация работ по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости | - | - | 16 | - | - | - |
| 1.1.6 | Показатель 6. Выполнение инженерных изысканий | 38,5 | - | - | 30 | 45 | 45 |
| 1.1.7. | Показатель 7. Внесение изменений в проекты планировки и проекты межевания территории муниципального образования город Старая Русса | 60 | - | - | - | - | - |

3.Сроки реализации муниципальной Программы: 2022-2027 годы.

4.Объемы и источники финансирования муниципальной Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | бюджет города Старая Русса | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2022 | - | - | - | 460,0 | - | - | 460,0 |
| 2023 | - | - | - | 293,4 | - | - | 293,4 |
| 2024 | - | - | - | 360,0 | - | - | 360,0 |
| 2025 | - | - | - | 360,0 | - | - | 360,0 |
| 2026 | - | - | - | 360,0 | - | - | 360,0 |
| 2027 | - | - | - | 360,0 | - | - | 360,0 |
| Всего | - | - | - | 2193,4 | - | - | 2193,4 |

5.Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы:

в Генеральный план муниципального образования город Старая Русса, утвержденный решением Совета депутатов города Старая Русса Старорусского района Новгородской области от 10.04.2009 № 205, внесение изменений обусловлено изменениями в действующее законодательство о градостроительной деятельности.

Изменения в  Правила землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса, утвержденные решением Совета депутатов города Старая Русса от 07.12.2009 № 242, обусловлены несоответствием правил землепользования и застройки генеральному плану поселения, генеральному плану городского округа, схеме территориального планирования муниципального района, которые возникли в результате внесения изменений в такие генеральные планы или схему территориального планирования муниципального района.

Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Старая Русса обусловлено изменениями в действующее законодательство о градостроительной деятельности.

Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории муниципального образования город Старая Русса (планируется ежегодно 45 (га)).

Правилами землепользования и застройки   установлены виды территориальных зон  в количестве 16, из них по состоянию на 31.12.2021 внесены сведения о границах в государственный кадастр недвижимости - 2. Планируется к 2025 году  выполнить показатель на 100%.

Выполнение инженерных изысканий необходимо для актуализации топографической основы и подготовки документации по планировке территории.

Характеристика текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной Программы

Муниципальная Программа разработана в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области», постановлением Администрации Новгородской области от 29.06.2012 № 370 «Об утверждении схемы территориального планирования Новгородской области», решением Думы Старорусского муниципального района от 30.11.2012 № 205 «Об утверждении схемы территориального планирования Старорусского муниципального района», Уставом муниципального образования город Старая Русса.

Муниципальная Программа направлена на реализацию комплекса правовых, финансово-экономических, организационно-технических и иных мероприятий по обеспечению муниципального образования город Старая Русса градостроительной документацией и созданию на прочной градостроительной основе условий для эффективного социально-экономического развития территории и решения вопросов местного значения.

Генеральный план муниципального образования города Старая Русса разработан в 2009 году и утвержден решением Совета депутатов города Старая Русса от 10.04.2009 № 205 «Об утверждении Генерального плана и границ муниципального образования города Старая Русса». На основании положений Генерального плана муниципального образования города Старая Русса разработаны и утверждены Правила землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса.

Генеральный план муниципального образования город Старая Русса определяет стратегию развития в интересах населения, определяет условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территории поселения, зонирования территории, развитие инженерной, транспортной  и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Документы территориального планирования применяются наряду с техническими регламентами, нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды.

С января 2012 года не допускается выдача разрешений на строительство при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных, предусмотренных федеральными законами случаях                (часть 3 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

Таким образом, своевременное внесение изменений в градостроительную документацию является важнейшим фактором обеспечения устойчивого развития территории города Старая Русса, позволяющим исключить случаи нарушений законных прав юридических и физических лиц. Эффективное социально-экономическое развитие территории и принятие грамотных, обоснованных управленческих решений, развитие инвестиционной активности, строительства не возможны без градостроительной документации.

Посредством градостроительной деятельности реализуется большинство муниципальных программ и инвестиционных проектов, формируется планировка и застройка территории, оптимизируется в соответствии с зонированием территории размещение объектов жилищного строительства, городского хозяйства и социальной сферы, транспортных и инженерных коммуникаций, формируется архитектурный облик поселения, улучшается состояние городской среды.

Основными задачами Программы являются:

1)определение назначения территорий, исходя  из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан и их объединений;

2)создание условий для устойчивого развития территории города Старая Русса, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

3)сокращение и упрощение административных процедур на этапах инвестиционного периода в строительстве;

4)создание условий для формирования и предоставления земельных участков для строительства объектов капитального строительства местного значения и жилищного строительства;

5)обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

6)создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

Основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и

прочих рисков реализации муниципальной Программы:

| № п/п | Основные показатели | Значения целевого показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Развитие градостроительства на территории муниципального образования город Старая Русса |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования город Старая Русса | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.3. | Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Старая Русса | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.4. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования город Старая Русса (га) | - | - | - | 30 | 45 | 45 |
| 1.5. | Организация работ по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости | - | - | 16 | - | - | - |
| 1.6. | Выполнение инженерных изысканий | 38,5 | - | - | 30 | 45 | 45 |
| 1.7. | Внесение изменений в проекты планировки и проекты межевания территории муниципального образования город Старая Русса | 60 | - | - | - | - | - |

Успех реализации муниципальной Программы во многом зависит от объема и своевременности финансирования программных мероприятий.

Управление рисками настоящей муниципальной Программы осуществляется ответственным исполнителем на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной Программы, оценки ее результативности, эффективности и включают в себя:

предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на достижение запланированных результатов муниципальной Программы;

текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков;

планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков;

в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) негативных последствий наступивших рисков.

Применительно к настоящей муниципальной Программе вся совокупность рисков разделена на внешние риски и внутренние риски.

Наиболее значимые риски, основные причины их возникновения, перечни предупреждающих и компенсирующих мероприятий:

| Риски | Основные причины возникновения рисков | Предупреждающие мероприятия | Компенсирующие мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешние риски |  |  |  |
| Правовые: | изменение действующих нормативных актов, принятых на федеральном и региональном уровне, влияющих на условия реализации муниципальной Программы | мониторинг изменений градостроительного законодательства и иных нормативных правовых актов в сфере градостроительства | корректировка муниципальной Программы; корректировка нормативных правовых актов органов местного самоуправления |
| Внутренние риски |  |  |  |
| Организационные: | недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей муниципальной Программы | составление годовых планов реализации мероприятий муниципальной Программы, осуществление последующего мониторинга их выполнения; размещение информации о результатах реализации мероприятий муниципальной Программы на сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | корректировка плана мероприятий муниципальной Программы и значений показателей реализации муниципальной Программы |

Механизм управления реализацией муниципальной Программы

Контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы, координацию выполнения мероприятий муниципальной Программы, обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной  Программы, объемов финансирования,  механизма реализации муниципальной Программы, исполнителей муниципальной Программы, целевых показателей реализации муниципальной Программы осуществляет комитет.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы  до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе реализации муниципальной Программы по форме согласно приложению № 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 29.08.2013 № 860,  и направляет в комитет экономического развития и инвестиций Администрации муниципального района.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной Программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы до 01 марта года, следующего за отчетным, направляет в комитет инвестиционного и цифрового развития Администрации муниципального района заполненную таблицу согласно приложению к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Старорусского муниципального района и муниципального образования город Старая Русса, утвержденному постановлением Администрации муниципального района от 28.07.2014 № 982 (далее - Порядок), а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 Порядка в форме информации.

Мероприятия муниципальной Программы

| « | № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта муниципальной Программы) | Источник финансиро-вания | Объем финансирования по годам (тыс. руб.): |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1. | Задача 1.Развитие градостроительства на территории муниципального образования город Старая Русса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования город Старая Русса | комитет | 2023 год | 1 | бюджет города Старая Русса | - | 146,7 | - | - | - | - |
|  | 1.2. | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Старая Русса | комитет | 2023 год | 2 | бюджет города Старая Русса | - | 146,7 | - | - | - | - |
|  | 1.3. | Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город Старая Русса | комитет | 2025 год | 3 | бюджет города Старая Русса | - | - | - | 30 | - | - |
|  | 1.4. | Разработка проектов планировки и проектов межевания территории муниципального образования город Старая Русса | комитет | 2025-2027 годы | 4 | бюджет города Старая Русса | - | - | - | 180 | 180 | 180 |
|  | 1.5. | Организация работ по описанию местоположения границ территориальных зон в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости | комитет | 2024 год | 5 | бюджет города Старая Русса | - | - | 360 | - | - | - |
|  | 1.6. | Выполнение инженерных изысканий | комитет | 2022, 2025-2027 годы | 6 | бюджет города Старая Русса | 280 | - | - | 150 | 180 | 180 |
|  | 1.7. | Внесение изменений в проекты планировки и проекты межевания территории муниципального образования город Старая Русса | комитет | 2022 год | 7 | бюджет города Старая Русса | 180 | - | - | - | - | - |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 460 | 293,4 | 360 | 360 | 360 | 360 |